**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 718 ОТ 27.03.2018 г.**

*Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах» в новой редакции.*

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. N 5) и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и проектами постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление администрации города Коврова от 31.10.2017 № 3019 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города А.В. Зотов

РП № 00492

Приложение №1 к постановлению

администрации города Коврова

от 27 марта 2018г. № 718

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах» |
| Подпрограммы | 1. «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах»;  2.«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах» |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства администрации города Коврова; |
| Соисполнители | Управление строительства и архитектуры администрации города Коврова |
| Участники | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов |
| Цель | Повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи программы | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству городских парков |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;  Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков |
| Срок реализации программы | 2018-2022 гг |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы[[1]](#footnote-2) | Объем финансирования – 92 460,4 тыс. рублей.  Из них по годам:  2018 год – 75 660,4 тыс. руб.  2019 год – 8 400 тыс. руб.  2020 год – 8 400 тыс. руб.  2021 год – 0 тыс. руб.  2022 год – 0 тыс. руб.  Источниками финансирования программы являются:  средства федерального бюджета – 38 186,5 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 4 733,9 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 42 340 тыс. руб;  безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Реализация мероприятий программы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 751 объект;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 80,1%;  - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;  - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 24 объекта;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 66,7 %;  - увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 333,7 тыс. кВ. м;  - увеличение доли площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 67,6 % |
| Ответственные лица для контактов | Главный экономист управления городского хозяйства администрации города Коврова: Каменщикова Анна Валерьевна, тел.: 3-10-01 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства территорий муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 5, что составляет 40 %. Благоустроенными являются 4 сквера из 19, что составляет 21 %. Примером благоустроенного парка может быть парк им. В.А. Дегтярева. Примерами благоустроенных скверов являются сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и Чернышевского.

С точки зрения географического распределения общественных территорий и специально оборудованных функциональных площадок существует большая проблема с равномерностью их распределения по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города, роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы, и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение к военной тематике, для расширения туристического маршрута по теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных территорий является обязательным элементом развития города, как носителя звания «Город воинской славы» и отражает индивидуальную особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено 1 354 многоквартирных дома. 1117 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 938 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых территорий - 187 территорий, что составляет 19,94 %. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

2. **Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи**

**в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Коврова Владимирской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству на территории города Коврова Владимирской области.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству городских парков.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь следующих результатов:

- увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий на 751 проект;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 751объект;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 80,1 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 24 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 66,7 %;

- увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 333,7 кв м;

- увеличение доли площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 67,6 %.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

**5. Основные мероприятия**

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;
3. Мероприятия по обустройству городских парков.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Помимо реализации основных мероприятий Программой также предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, за счет средств собственников. Для этого между органами местного самоуправления и собственниками заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие приведение в соответствие недвижимого имущества в срок до 2020 года. Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, которые будут приведены в соответствующее Правилам благоустройства города Коврова состояние в срок до 2020 года, приведен в приложении № 2 к Программе.

Кроме того, управление городского хозяйства в рамках Программы проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется перечень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия правилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация. Для проведения инвентаризации привлекаются председатели уличных комитетов. По результатам инвентаризации проводится работа с собственниками.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной муниципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации города Коврова от 28.03.2017 № 663.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства).

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 92 460,4 тыс. руб.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова и управления строительства и архитектуры администрации города Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим результатам:

- рост привлекательности города для туристов;

- увеличение привлекательности города для инвесторов;

- снижение социальной напряженности;

- увеличение культурного уровня населения.

Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет способствовать достижению таких стратегических задач, как рост численности населения и инвестиционной привлекательности территории, что будет способствовать экономическому развитию территории.

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018 -2022 годах» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах»; |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства администрации города Коврова; |
| Соисполнители | Управление строительства и архитектуры администрации города Коврова |
| Участники | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов |
| Цель | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Задачи подпрограммы | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;  Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| Срок реализации программы | 2018-2022 гг |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы[[2]](#footnote-3) | Потребность в финансировании составляет – 69 874,6 тыс. рублей.  Из них по годам:  2018 год – 54 874,6 тыс. руб.  2019 год – 7 500 тыс. руб.  2020 год – 7 500 тыс. руб.  2021 год – 0 тыс. руб.  2022 год – 0 тыс. руб.  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета – 33 850,8 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 4 183,8 тыс. руб.;  средства местного бюджета –24 640 тыс. руб;  безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200 тыс. руб.  Из них:  **на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий** на весь срок реализации Подпрограммы 1:  всего: 48 056,4 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 22 567,2 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 2 789,2 тыс. руб.;  средства местного бюджета –15 500 тыс. руб;  безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200 тыс. руб.  **на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий** на весь срок реализации Подпрограммы 1:  всего: 21 818,2 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 11 283,6 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1 394,6 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 9 140 тыс. руб; |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Реализация мероприятий подпрограммы 1 к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 751 объект;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 80,1 %;  - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;  - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 24 объекта;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 66,7 %; |
| Ответственные лица для контактов | Главный экономист управления городского хозяйства администрации города Коврова: Каменщикова Анна Валерьевна, тел.: 3-10-01 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено 1 354 многоквартирных дома. 1117 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 938 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых территорий - 187 территорий, что составляет 19,94 %. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 36 общественных территорий (без учета парков), из которых благоустроены 12 общественных территории, что составляет 33,3% от общего количества. По результатам инвентаризации и согласно Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" Управлением городского хозяйства сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и претендующих на благоустройство в 2018-2022 гг. Данный перечень приведен в Приложении № 3 к данной подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. **Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Подпрограмма 1 предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 751 объект;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 80,1 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 24 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 66,7 %.

**4. Сроки и этапы реализации**

Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

**5. Основные мероприятия**

Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;

1 Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем организации и проведения ответственным исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в Подпрограмме 1, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

- **обязательное трудовое участие** в процессе благоустройства собственников помещений МКД, дворовая территория которого является участником Подпрограммы 1;

- **обязательное финансовое участие** в размере, установленном настоящей Подпрограммой.

Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового участия определены в «Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова», приложение № 4 к настоящей Подпрограмме.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**;**

**-** проведение строительного контроля над проведением работ;

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территорий,

- оборудование мест отдыха,

- установка ограждений высотой не более 0,7 м,

- ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.

Благоустройству подлежать только те дворовые территории, которые являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ. Реализация мероприятий из дополнительного перечня работ без осуществления мероприятий из основного перечня не допускается.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоустройства в 2017 году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального перечня составили:

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь\*1 740 руб.кв.м;

2) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного 17 360 руб.;

3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна 8 000-10000 руб. (в зависимости от модели скамьи);

4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна   
2 400 руб.

Ориентировочные цены на выполнение работ из дополнительного перечня составили:

1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 16 200 рублей до 29 000 рублей (в зависимости от модели качели);

2) Стоимость приобретения и установки песочницы 19 000 рублей;

3) Стоимость приобретения и установки горки 43 000 рублей;

4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от 35 000 рублей до 150 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);

5) Стоимость приобретения и установки 1 метра газонного ограждения (высота 0,6 метров) равна 1 660 руб.

6) Стоимость устройства автомобильных парковок равна произведению числа машиномест на стоимость одного машиноместа

СТОИМОСТЬ = число м/м\*18000 руб;

7) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ = Площадь\*1 730 руб./кв.м.

Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении № 5 к Подпрограмме 1.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» от 14 июня 2017 года № 100 и на основании постановления администрации города Коврова «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования город Ковров Владимирской области» № 1649 от 05.07.2017, и корректируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах». Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, определяется после уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной документации и проведения аукционной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города включает:

1. устройство тротуаров;

2. установка детской и (или) спортивной площадок;

3. установка урн;

4. установка скамеек;

5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;

6. снос сухих и аварийных деревьев;

7. организация автомобильной стоянки;

8. обеспечение освещения;

9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

10. проведение строительного контроля над проведением работ;

11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору участников для благоустройства на 2018 год;

12. другие виды работ.

Очередность благоустройства территорий по годам реализации программы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется на основании Постановления администрации города Коврова № 2712 от 29.09.2017, которое регламентирует отбор территорий и порядок проведения рейтингового голосования.

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова (Приложение № 6 к Подпрограмме 1);

-порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах», согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах», а также разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов территорий, организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 69 874,6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 33 850,8 тыс.руб.;

- средства областного бюджета –.4 183,8 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 24 640 тыс.руб.;

- безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200 тыс. руб.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 48 056,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 22 567,2 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 2 789,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 15 500 тыс. руб.

-– безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства) – 7 200 тыс. руб.

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города – 21 818,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 11 283,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 1 394,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 9 140 тыс. руб.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова и управления строительства и архитектуры администрации города Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

В результате реализации подпрограммы 1 планируется:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 751 объект;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 80,1 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 27 объектов;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 65,9 %.

Приложение № 1

к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе

(сформирован, исходя из очередности реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | проезд Северный , 10А |
| 2 | Космонавтов, 2/4 |
| 3 | Пионерская, 2 |
| 4 | Космонавтов, 2/3 |
| 5 | Моховая, 2/5; Моховая, 2/6 |
| 6 | Космонавтов, 4/2; Космонавтов, 4/3 |
| 7 | Космонавтов, 6/5; Моховая, 2/10 |
| 8 | Пролетарская, 14; Пролетарская, 14/1; Циолковского, 3 |
| 9 | Космонавтов, 6/2; Космонавтов, 6/1; Моховая, 2/9 |
| 10 | Транспортная, 79; Грибоедова, 30 |
| 11 | Волго-Донская, 11А Волго-Донская, 11Б |
| 12 | Колхозная, 32; Муромская, 27 |
| 13 | З Космодемьянская, 5/1; 5/2; 5/3 |
| 14 | пр. Ленина, 41 |
| 15 | Строителей, 14; Строителей, 16 |
| 16 | Еловая, 82/1; 82/2; 82/3 |
| 17 | Комсомольская, 36 |
| 18 | Ранжева, 11 |
| 19 | Абельмана, 128 |
| 20 | Социалистическая, 6 |
| 21 | Чернышевского, 9 |
| 22 | Грибоедова, 7 |
| 23 | З.Космодемьянской, 1/7 |
| 24 | пр. Ленина, 23; 25 |
| 25 | Муромская, 23/2 |
| 26 | пр. Ленина, 49 |
| 27 | Малеева, 1/1 |
| 28 | Ковров-8, 18 |
| 29 | Социалистическая, 13 |
| 30 | Т.Павловского, 10 |
| 31 | С.Лазо, 4 |
| 32 | Строителей, 10 |
| 33 | Строителей, 43 |
| 34 | Брюсова, 56 |
| 35 | переулок Ногина, 5 |
| 36 | Пугачева, 35 |
| 37 | Абельмана, 135 |
| 38 | Пионерская, 6 |
| 39 | пр. Ленина, 19; 21 |
| 40 | Комсомольская, 36/3 |
| 41 | Федорова, 91; 91/1 |
| 42 | Грибоедова, 13 |
| 43 | З.Космодемьянская, 1/12 |
| 44 | Ногина, 59 |
| 45 | Ранжева, 3 |
| 46 | Комсомольская, 24 |
| 47 | Абельмана,4 |
| 48 | Машиностроителей, 11 |
| 49 | Колхозная, 28 |
| 50 | Туманова, 15 |
| 51 | Солнечная, 2 |
| 52 | Туманова, 31 |
| 53 | проспект Мира, 6 |
| 54 | проспект Мира, 4 |
| 55 | Т.Павловского, 9 |
| 56 | З. Космодемьянская, 1/4 |
| 57 | пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 28 |
| 58 | пр. Ленина, 12; 12А |
| 59 | Чернышевского, 15 |
| 60 | Маяковского, 2 |
| 61 | Полевая, 4 |
| 62 | проезд Восточный , дом 14/2 |
| 63 | Муромская, 9 |
| 64 | Лопатина, 61; Лопатина, 63; Пугачева, 23 |
| 65 | Чернышевского, 7 |
| 66 | Чернышевского, 1 |
| 67 | Социалистическая, 15 |
| 68 | проезд Урожайный, 4 |
| 69 | Комсомольская, 34 |
| 70 | Генералова, 10 |
| 71 | Волго-Донская, 3А |
| 72 | Восточная, 52/4 |
| 73 | Машиностроителей, 3 |
| 74 | Киркижа, 14Б |
| 75 | Еловая, 94 |
| 76 | Генералова, 12 |
| 77 | пр. Ленина, 40 |
| 78 | Лопатина, 13/4 |
| 79 | пр. Ленина, 63 |
| 80 | Грибоедова, 7/1 |
| 81 | Барсукова, 17 |
| 82 | Машиностроителей, 9 |
| 83 | Строителей, 39 |
| 84 | Социалистическая, 4Б |
| 85 | Социалистическая, 23 |
| 86 | Грибоедова, 7/2 |
| 87 | Лопатина, 19 |
| 88 | Полевая, 2 |
| 89 | Л. Чайкиной, 106 |
| 90 | Либерецкая, 9 |
| 91 | проезд Фабричный, 6 |
| 92 | З Космодемьянской, 1/8 |
| 93 | проезд Северный , 11 |
| 94 | Лопатина, 23 |
| 95 | 5 Декабря, 22/1 |
| 96 | Абельмана, 139/1 |
| 97 | Вишневая, 3 |
| 98 | Комсомольская, 99/1 |
| 99 | Абельмана, 139 |
| 100 | Лопатина, 13/5 |
| 101 | Муромская, 11 |
| 102 | Партизанская, 1 |
| 103 | Сергея Лазо, 6/1 |
| 104 | Л. Чайкиной, 104 |
| 105 | пр. Ленина, 1Б |
| 106 | Муромская, 23 |
| 107 | Брюсова, 52/1 |
| 108 | Абельмана, 18 |
| 109 | Куйбышева, 14 |
| 110 | Димитрова, 16 |
| 111 | Ковров-8, 14 |
| 112 | Ковров-8, 17 |
| 113 | Ковров-8, 20 |
| 114 | Лопатина, 76 Лопатина, 78 |
| 115 | Маяковского, 79 |
| 116 | Абельмана, 38 |
| 117 | Ранжева, 11/2 |
| 118 | Киркижа, 14 |
| 119 | Машиностроителей, 15 |
| 120 | Дегтярева, 162 |
| 121 | З.Космодемьянской, 1/3 |
| 122 | Лопатина, 21 |
| 123 | Абельмана, 124 |
| 124 | Маяковского, 30 |
| 125 | Жуковского, 3 |
| 126 | Восточная, 52/3 |
| 127 | Блинова, 76 |
| 128 | Долинная, 1 |
| 129 | Космонавтов, 4/6 |
| 130 | Л. Чайкиной, 108 |
| 131 | Лопатина, 48 |
| 132 | Грибоедова, 13/3 |
| 133 | Брюсова, 54/1 |
| 134 | Островского, 77 |
| 135 | Ковров-8, 16 |
| 136 | Ковров-8, 13 |
| 137 | Строителей, 41 |
| 138 | Свердлова, 20 |
| 139 | Белинского, 11А |
| 140 | Киркижа, 16 |
| 141 | пр. Ленина, 14А |
| 142 | Брюсова, 2 |
| 143 | Еловая, 86/8 |
| 144 | Л. Чайкиной, 102 |
| 145 | Л. Чайкиной, 110 |
| 146 | 3 Интернационала, 31 |
| 147 | Еловая, 90/1 |
| 148 | Ковров-8, 1 |
| 149 | Ковров-8, 9 |
| 150 | Ковров-8, 7 |
| 151 | Ковров-8, 19 |
| 152 | Ковров-8, 5 |
| 153 | Ковров-8, 6 |
| 154 | Ковров-8, 8 |
| 155 | проезд Северный, 12 |
| 156 | Ковров-8, 25 |
| 157 | Ковров-8, 23 |
| 158 | Ковров-8, 2 |
| 159 | Ковров-8, 24 |
| 160 | пр. Ленина, 24 |
| 161 | Ковров-8, 27 |
| 162 | Шмидта, 9 |
| 163 | Ковров-8, 11 |
| 164 | Ковров-8, 4 |
| 165 | Ковров-8, 10 |
| 166 | Комсомольская, 36/2 |

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и не подавших заявку на участие в программе

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Восточный проезд, д 14/3 |
| 2 | Восточный проезд, д 14/4 |
| 3 | Муромский проезд, д 10 |
| 4 | Муромский проезд, д 3 |
| 5 | Муромский проезд, д 5 |
| 6 | Муромский проезд, д 6 |
| 7 | Муромский проезд, д 7 |
| 8 | Муромский проезд, д 8 |
| 9 | Муромский проезд, д 9 |
| 10 | пер Ногина, д 3 |
| 11 | пер Чкалова, д 3 |
| 12 | пер Чкалова, д 5 |
| 13 | пр-кт Ленина, д 10 |
| 14 | пр-кт Ленина, д 11 |
| 15 | пр-кт Ленина, д 13,  пр-кт Ленина, д 15 |
| 16 | пр-кт Ленина, д 14 |
| 17 | пр-кт Ленина, д 16А,  пр-кт Ленина, д 18,  пр-кт Ленина, д 18А |
| 18 | пр-кт Ленина, д 17 |
| 19 | пр-кт Ленина, д 3 |
| 20 | пр-кт Ленина, д 2 |
| 21 | пр-кт Ленина, д 20,  пр-кт Ленина, д 22 |
| 22 | пр-кт Ленина, д 24 |
| 23 | пр-кт Ленина, д 27,  пр-кт Ленина, д 29 |
| 24 | пр-кт Ленина, д 30,  пр-кт Ленина, д 32 |
| 25 | пр-кт Ленина, д 31,  пр-кт Ленина, д 33 |
| 26 | пр-кт Ленина, д 36 |
| 27 | пр-кт Ленина, д 35 |
| 28 | пр-кт Ленина, д 38А |
| 29 | пр-кт Ленина, д 43 |
| 30 | пр-кт Ленина, д 44 |
| 31 | пр-кт Ленина, д 46, |
| 32 | пр-кт Ленина, д 48 |
| 33 | пр-кт Ленина, д 5 |
| 34 | пр-кт Ленина, д 50 |
| 35 | пр-кт Ленина, д 51 |
| 36 | пр-кт Ленина, д 57 |
| 37 | пр-кт Ленина, д 58А |
| 38 | пр-кт Ленина, д 59 |
| 39 | пр-кт Ленина, д 61 |
| 40 | пр-кт Ленина, д 7,  пр-кт Ленина, д 9 |
| 41 | проезд Брюсова, д 3 |
| 42 | проезд Брюсова, д 4 |
| 43 | проезд Брюсова, д 6 |
| 44 | Северный проезд, д 13 |
| 45 | тер Ковров-8, д 12 |
| 46 | Ковров-8, д. 15 |
| 47 | Ковров-8, д. 3 |
| 48 | ул 18 Марта, д 6 |
| 49 | ул 19 Партсъезда, д 10 |
| 50 | ул 19 Партсъезда, д 3,  ул 19 Партсъезда, д 7 |
| 51 | ул 19 Партсъезда, д 4,  ул 19 Партсъезда, д 6 |
| 52 | ул 3 Интернационала, д 26 |
| 53 | ул 3 Интернационала, д 30 |
| 54 | ул 3 Интернационала, д 30А |
| 55 | ул 3 Интернационала, д 32 |
| 56 | ул 3 Интернационала, д 34 |
| 57 | ул 3 Интернационала, д 36 |
| 58 | ул 5 Декабря, д 22 |
| 59 | ул 5 Декабря, д 22/2 |
| 60 | ул Абельмана, д 105 |
| 61 | ул Абельмана, д 118 |
| 62 | ул Абельмана, д 130 |
| 63 | ул Абельмана, д 132 |
| 64 | ул Абельмана, д 137 |
| 65 | ул Абельмана, д 139/2 |
| 66 | ул Абельмана, д 18/26 |
| 67 | ул Абельмана, д 19 |
| 68 | ул Абельмана, д 22 |
| 69 | ул Абельмана, д 27 |
| 70 | ул Абельмана, д 38 |
| 71 | ул Абельмана, д 46 |
| 72 | ул Абельмана, д 88 |
| 73 | ул Абельмана, д 98 |
| 74 | ул Бабушкина, д 1 |
| 75 | ул Бабушкина, д 10 |
| 76 | ул Бабушкина, д 14 |
| 77 | ул Бабушкина, д 15 |
| 78 | ул Бабушкина, д 2 |
| 79 | ул Бабушкина, д 3 |
| 80 | ул Бабушкина, д 4 |
| 81 | ул Бабушкина, д 5 |
| 82 | ул Бабушкина, д 6 |
| 83 | ул Белинского, д 1/1 |
| 84 | ул Белинского, д 1/3 |
| 85 | ул Белинского, д 1/2 |
| 86 | ул Белинского, д 10 |
| 87 | ул Белинского, д 11, |
| 88 | ул Белинского, д 11Б |
| 89 | ул Белинского, д 12 |
| 90 | ул Белинского, д 13А |
| 91 | ул Белинского, д 14 |
| 92 | ул Белинского, д 16 |
| 93 | ул Белинского, д 18 |
| 94 | ул Белинского, д 3 |
| 95 | ул Белинского, д 4 |
| 96 | ул Белинского, д 6 |
| 97 | ул Белинского, д 7 |
| 98 | ул Блинова, д 74 |
| 99 | ул Блинова, д 76/1 |
| 100 | ул Брюсова, д 19 |
| 101 | ул Брюсова, д 23 |
| 102 | ул Брюсова, д 25 |
| 103 | ул Брюсова, д 27 |
| 104 | ул Брюсова, д 52 |
| 105 | ул Брюсова, д 52/2 |
| 106 | ул Брюсова, д 54, |
| 107 | ул Брюсова, д 58 |
| 108 | ул Бутовая, д 60 |
| 109 | ул Васильева, д 18,  ул Никитина, д 34 |
| 110 | ул Васильева, д 80 |
| 111 | ул Ватутина, д 2А,  ул Ватутина, д 2Б,  ул Ватутина, д 2В,  ул Чкалова, д 48 |
| 112 | ул Ватутина, д 2Г |
| 113 | ул Маяковского, д 48/2 |
| 114 | ул Ватутина, д 45 |
| 115 | ул Владимирская, д 1 |
| 116 | ул Волго-Донская, д 10/1 |
| 117 | ул Волго-Донская, д 11 |
| 118 | ул Волго-Донская, д 7 |
| 119 | ул Волго-Донская, д 11В |
| 120 | ул Волго-Донская, д 13 |
| 121 | ул Волго-Донская, д 14/2 |
| 122 | ул Волго-Донская, д 15 |
| 123 | ул Волго-Донская, д 17 |
| 124 | ул Волго-Донская, д 18,  ул Волго-Донская, д 20,  ул Волго-Донская, д 22 |
| 125 | ул Волго-Донская, д 23 |
| 126 | ул Волго-Донская, д 25 |
| 127 | ул Волго-Донская, д 27 |
| 128 | ул Волго-Донская, д 24 |
| 129 | ул Волго-Донская, д 26 |
| 130 | ул Волго-Донская, д 29 |
| 131 | ул Волго-Донская, д 31 |
| 132 | ул Волго-Донская, д 3 |
| 133 | ул Волго-Донская, д 4,  ул Волго-Донская, д 4А,  ул Волго-Донская, д 6,  ул Волго-Донская, д 6А |
| 134 | ул Волго-Донская, д 8 |
| 135 | ул Волго-Донская, д 44 |
| 136 | ул Волго-Донская, д 5 |
| 137 | ул Волго-Донская, д 9 |
| 138 | ул Володарского, д 12 |
| 139 | ул Володарского, д 23 |
| 140 | ул Володарского, д 31 |
| 141 | ул Володарского, д 37 |
| 142 | ул Володарского, д 7 |
| 143 | ул Восточная, д 52/1 |
| 144 | ул Восточная, д 52/2 |
| 145 | ул Восточная, д 52/7,  ул Восточная, д 52/9 |
| 146 | ул Гастелло, д 14,  ул Куйбышева, д 13 |
| 147 | ул Гастелло, д 5 |
| 148 | ул Гастелло, д 9 |
| 149 | ул Генералова, д 1 |
| 150 | ул Генералова, д 5А |
| 151 | ул Генералова, д 90 |
| 152 | ул Грибоедова, д 1 |
| 153 | ул Грибоедова, д 11 |
| 154 | ул Грибоедова, д 117 |
| 155 | ул Грибоедова, д 119 |
| 156 | ул Грибоедова, д 119А |
| 157 | ул Грибоедова, д 121 |
| 158 | ул Грибоедова, д 125 |
| 159 | ул Грибоедова, д 125А |
| 160 | ул Грибоедова, д 13/1,  ул Грибоедова, д 13/2, |
| 161 | ул Летняя, д 21 |
| 162 | ул Грибоедова, д 32 |
| 163 | ул Грибоедова, д 42 |
| 164 | ул Грибоедова, д 44 |
| 165 | ул Грибоедова, д 46 |
| 166 | ул Грибоедова, д 48 |
| 167 | ул Грибоедова, д 5/1 |
| 168 | ул Грибоедова, д 5/2 |
| 169 | ул Грибоедова, д 50 |
| 170 | ул Грибоедова, д 52,  ул Грибоедова, д 54 |
| 171 | ул Грибоедова, д 56 |
| 172 | ул Грибоедова, д 58 |
| 173 | ул Грибоедова, д 60 |
| 174 | ул Грибоедова, д 62 |
| 175 | ул Грибоедова, д 64 |
| 176 | ул Грибоедова, д 68 |
| 177 | ул Грибоедова, д 7/3 |
| 178 | ул Грибоедова, д 7/3 |
| 179 | ул Грибоедова, д 70,  ул Грибоедова, д 72 |
| 180 | ул Грибоедова, д 74 |
| 181 | ул Грызлова, д 3 |
| 182 | ул Грызлова, д 5А |
| 183 | ул Дачная, д 31Б |
| 184 | ул Дегтярева, д 164 |
| 185 | ул Дегтярева, д 19 |
| 186 | ул Дегтярева, д 195 |
| 187 | ул Дегтярева, д 4 |
| 188 | ул Дегтярева, д 6 |
| 189 | ул Дзержинского, д 1 |
| 190 | ул Дзержинского, д 2 |
| 191 | ул Дзержинского, д 5 |
| 192 | ул Киркижа, д 20,  ул Киркижа, д 20А,  ул Киркижа, д 22 |
| 193 | ул Димитрова, д 18 |
| 194 | ул Димитрова, д 20 |
| 195 | ул Димитрова, д 4 |
| 196 | ул Димитрова, д 51,  ул Димитрова, д 53,  ул Димитрова, д 55 |
| 197 | ул Димитрова, д 57 |
| 198 | ул Димитрова, д 8 |
| 199 | ул Долинная 1-я, д 12 |
| 200 | ул Долинная 1-я, д 14,  ул Долинная 1-я, д 16, |
| 201 | ул Дорожная, д 11,  ул Дорожная, д 9 |
| 202 | ул Дорожная, д 12 |
| 203 | ул Еловая, д 84 |
| 204 | ул Еловая, д 84/5,  ул Еловая, д 84/6 |
| 205 | ул Еловая, д 86,  ул Еловая, д 86/1,  ул Еловая, д 86/2 |
| 206 | ул Еловая, д 86/3,  ул Еловая, д 86/4, ул Еловая, д 88 |
| 207 | ул Еловая, д 86/5,  ул Еловая, д 86/7,  ул Еловая, д 86/8 |
| 208 | ул Еловая, д 86/9 |
| 209 | ул Еловая, д 88 |
| 210 | ул Еловая, д 90/2 |
| 211 | ул Запольная, д 24/1 |
| 212 | ул Запольная, д 26 |
| 213 | ул Зои Космодемьянской, д 1/1 , |
| 214 | ул Зои Космодемьянской, д 1/11 |
| 215 | ул Зои Космодемьянской, д 17,  ул Зои Космодемьянской, д 19,  ул Зои Космодемьянской, д 19А,  ул Зои Космодемьянской, д 21 |
| 216 | ул Зои Космодемьянской, д 23 |
| 217 | ул Зои Космодемьянской, д 26 |
| 218 | ул Зои Космодемьянской, д 26/1,  ул Зои Космодемьянской, д 26/2 |
| 219 | ул Зои Космодемьянской, д 28 |
| 220 | ул Зои Космодемьянской, д 3/1 |
| 221 | ул Зои Космодемьянской, д 30,  ул Зои Космодемьянской, д 30/1,  ул Зои Космодемьянской, д 30/2 |
| 222 | ул Зои Космодемьянской, д 32 |
| 223 | ул Зои Космодемьянской, д 34,  ул Зои Космодемьянской, д 36,  ул Зои Космодемьянской, д 38 |
| 224 | ул Зои Космодемьянской, д 34А |
| 225 | ул Зои Космодемьянской, д 7/1,  ул Зои Космодемьянской, д 7/2,  ул Зои Космодемьянской, д 7/3,  ул Зои Космодемьянской, д 9 |
| 226 | ул Калинина, д 1 |
| 227 | ул Калинина, д 3, |
| 228 | ул Калинина, д 5 |
| 229 | ул Калинина, д 14 |
| 230 | ул Калинина, д 15,  ул Калинина, д 17 |
| 231 | ул Калинина, д 20,  ул Калинина, д 22 |
| 232 | ул Калинина, д 21 |
| 233 | ул Калинина, д 8 |
| 234 | ул Калинина, д 9 |
| 235 | ул Киркижа, д 1 |
| 236 | ул Киркижа, д 11 |
| 237 | ул Киркижа, д 12 |
| 238 | ул Киркижа, д 13 |
| 239 | ул Киркижа, д 14А |
| 240 | ул Киркижа, д 15 |
| 241 | ул Киркижа, д 2 |
| 242 | ул Киркижа, д 3 |
| 243 | ул Киркижа, д 30 |
| 244 | ул Киркижа, д 4 |
| 245 | ул Киркижа, д 5 |
| 246 | ул Киркижа, д 6 |
| 247 | ул Киркижа, д 7 |
| 248 | ул Киркижа, д 9 |
| 249 | ул Кирова, д 67, |
| 250 | ул Кирова, д 67А, |
| 251 | ул Кирова, д 69 |
| 252 | ул Кирова, д 71 |
| 253 | ул Кирова, д 73 |
| 254 | ул Кирова, д 75 |
| 255 | ул Кирова, д 77 |
| 256 | ул Кирова, д 79 |
| 257 | ул Клязьменская, д 3А |
| 258 | ул Клязьменская, д 6 |
| 259 | ул Колхозная, д 27,  ул Колхозная, д 29 |
| 260 | ул Куйбышева, д 18,  ул Куйбышева, д 20 |
| 261 | ул Колхозная, д 31 |
| 262 | ул Комсомольская, д 100 |
| 263 | ул Комсомольская, д 101, |
| 264 | ул Комсомольская, д 102 |
| 265 | ул Комсомольская, д 104 |
| 266 | ул Комсомольская, д 28 |
| 267 | ул Комсомольская, д 30 |
| 268 | ул Комсомольская, д 32 |
| 269 | ул Комсомольская, д 36/4 |
| 270 | ул Комсомольская, д 95,  ул Строителей, д 2 |
| 271 | ул Комсомольская, д 97,  ул Комсомольская, д 99 |
| 272 | ул Космонавтов, д 10,  ул Космонавтов, д 8,  ул Космонавтов, д 8А |
| 273 | ул Космонавтов, д 12 |
| 274 | ул Космонавтов, д 2, |
| 275 | ул Космонавтов, д 4 |
| 276 | ул Космонавтов, д 4/4 |
| 277 | ул Краснознаменная, д 10,  ул Краснознаменная, д 8 |
| 278 | ул Краснознаменная, д 11 |
| 279 | ул Краснознаменная, д 3 |
| 280 | ул Краснознаменная, д 7 |
| 281 | ул Краснознаменная, д 8 |
| 282 | ул Кузнечная, д 16А |
| 283 | ул Кузнечная, д 3 |
| 284 | ул Кузнечная, д 6А |
| 285 | ул Куйбышева, д 10 |
| 286 | ул Куйбышева, д 11 |
| 287 | ул Куйбышева, д 15 |
| 288 | ул Куйбышева, д 3 |
| 289 | ул Куйбышева, д 4 |
| 290 | ул Куйбышева, д 4 к 1 |
| 291 | ул Куйбышева, д 5 |
| 292 | ул Куйбышева, д 9 |
| 293 | ул Лепсе, д 1 |
| 294 | ул Лепсе, д 11 |
| 295 | ул Лепсе, д 2 |
| 296 | ул Лепсе, д 3 |
| 297 | ул Лепсе, д 4 |
| 298 | ул Лепсе, д 5 |
| 299 | ул Лепсе, д 7 |
| 300 | ул Лесная, д 11,  ул Лесная, д 9 |
| 301 | ул Лесная, д 3,  ул Лесная, д 5 |
| 302 | ул Лесная, д 4 |
| 303 | ул Лесная, д 7 |
| 304 | ул Летняя, д 19 |
| 305 | ул Летняя, д 21 |
| 306 | ул Летняя, д 25,  ул Летняя, д 27 |
| 307 | ул Летняя, д 29 |
| 308 | ул Летняя, д 31 |
| 309 | ул Летняя, д 35,  ул Летняя, д 37,  ул Летняя, д 39 |
| 310 | ул Летняя, д 41 |
| 311 | ул Летняя, д 43,  ул Летняя, д 45 |
| 312 | ул Летняя, д 49,  ул Летняя, д 51,  ул Летняя, д 53 |
| 313 | ул Летняя, д 55 |
| 314 | ул Летняя, д 82 |
| 315 | ул Летняя, д 84А |
| 316 | ул Летняя, д 86 |
| 317 | ул Летняя, д 88 |
| 318 | ул Либерецкая, д 1 |
| 319 | ул Либерецкая, д 2 |
| 320 | ул Либерецкая, д 4 |
| 321 | ул Лизы Чайкиной, д 32 |
| 322 | ул Лизы Чайкиной, д 34 |
| 323 | ул Лизы Чайкиной, д 36 |
| 324 | ул Лизы Чайкиной, д 38 |
| 325 | ул Лизы Чайкиной, д 40 |
| 326 | ул Лопатина, д 1 |
| 327 | ул Лопатина, д 13/1 |
| 328 | ул Лопатина, д 13/3 |
| 329 | ул Лопатина, д 13/2 |
| 330 | ул Лопатина, д 21/1 |
| 331 | ул Лопатина, д 44 |
| 332 | ул Лопатина, д 46 |
| 333 | ул Лопатина, д 50 |
| 334 | ул Лопатина, д 57 |
| 335 | ул Лопатина, д 57А |
| 336 | ул Лопатина, д 59 |
| 337 | ул Лопатина, д 68 |
| 338 | ул Лопатина, д 72 |
| 339 | ул Лопатина, д 72А |
| 340 | ул Луговая, д 11,  ул Луговая, д 13 |
| 341 | ул Луговая, д 15,  ул Луговая, д 17 |
| 342 | ул Луговая, д 3,  ул Луговая, д 5,  ул Луговая, д 7 |
| 343 | ул Малая Железнодорожная, д 1 |
| 344 | ул Малеева, д 4 |
| 345 | ул Матвеева, д 3 |
| 346 | ул Матвеева, д 3а |
| 347 | ул Матвеева, д 7 |
| 348 | ул Машиностроителей, д 13 |
| 349 | ул Машиностроителей, д 5/2 |
| 350 | ул Маяковского, д 104,  ул Пионерская, д 18 |
| 351 | ул Маяковского, д 106,  ул Маяковского, д 108 |
| 352 | ул Маяковского, д 110 |
| 353 | ул Маяковского, д 24 |
| 354 | ул Маяковского, д 28 |
| 355 | ул Маяковского, д 81,  ул Маяковского, д 83 |
| 356 | ул Маяковского, д 85 |
| 357 | ул Маяковского, д 87,  ул Маяковского, д 89 |
| 358 | ул Металлистов, д 10 |
| 359 | ул Металлистов, д 12 |
| 360 | ул Металлистов, д 4 |
| 361 | ул Металлистов, д 6 |
| 362 | ул Металлистов, д 8 |
| 363 | ул Молодогвардейская, д 1/16,  ул Молодогвардейская, д 3 |
| 364 | ул Молодогвардейская, д 4 |
| 365 | ул Молодогвардейская, д 5,  ул Молодогвардейская, д 7 |
| 366 | ул Молодогвардейская, д 8 |
| 367 | ул МОПРа, д 20,  ул МОПРа, д 22 |
| 368 | ул МОПРа, д 27,  ул МОПРа, д 29,  ул МОПРа, д 31,  ул МОПРа, д 33,  ул МОПРа, д 35 |
| 369 | ул Моховая, д 1 |
| 370 | ул Моховая, д 1/3,  ул Моховая, д 1/4 |
| 371 | ул Моховая, д 1/5 |
| 372 | ул Моховая, д 1/6 |
| 373 | ул Моховая, д 1/7 |
| 374 | ул Моховая, д 17 |
| 375 | ул Моховая, д 1А |
| 376 | ул Моховая, д 1Б |
| 377 | ул Моховая, д 2 |
| 378 | ул Моховая, д 2/11,  ул Моховая, д 2/4, |
| 379 | ул Моховая, д 2/8 |
| 380 | ул Моховая, д 2А,  ул Моховая, д 2Б |
| 381 | ул Моховая, д 2В |
| 382 | ул Моховая, д 6 |
| 383 | ул Муромская, д 1 |
| 384 | ул Муромская, д 13,  ул Муромская, д 13А |
| 385 | ул Муромская, д 15 |
| 386 | ул Муромская, д 23/3 |
| 387 | ул Муромская, д 25 |
| 388 | ул Муромская, д 25/3 |
| 389 | ул Муромская, д 25/2 |
| 390 | ул Муромская, д 27/2 |
| 391 | ул Муромская, д 31 |
| 392 | ул Муромская, д 33,  ул Муромская, д 35 |
| 393 | ул Муромская, д 35 |
| 394 | ул Муромская, д 35/1 |
| 395 | ул Муромская, д 5 стр 1,  ул Муромская, д 7 |
| 396 | ул Набережная, д 10А |
| 397 | ул Набережная, д 16 |
| 398 | ул Набережная, д 17 |
| 399 | ул Набережная, д 17/2 |
| 400 | ул Набережная, д 18,  ул Набережная, д 19 |
| 401 | ул Набережная, д 20 |
| 402 | ул Набережная, д 21 |
| 403 | ул Набережная, д 22 |
| 404 | ул Набережная, д 23 |
| 405 | ул Набережная, д 24 |
| 406 | ул Набережная, д 5 |
| 407 | ул Никитина, д 19 |
| 408 | ул Октябрьская, д 20 |
| 409 | ул Олега Кошевого, д 1 |
| 410 | ул Олега Кошевого, д 10 |
| 411 | ул Олега Кошевого, д 11 |
| 412 | ул Олега Кошевого, д 12 |
| 413 | ул Олега Кошевого, д 13 |
| 414 | ул Олега Кошевого, д 15 |
| 415 | ул Олега Кошевого, д 2 |
| 416 | ул Олега Кошевого, д 3 |
| 417 | ул Олега Кошевого, д 4 |
| 418 | ул Олега Кошевого, д 5 |
| 419 | ул Олега Кошевого, д 6 |
| 420 | ул Олега Кошевого, д 7 |
| 421 | ул Олега Кошевого, д 8 |
| 422 | ул Олега Кошевого, д 9 |
| 423 | ул Осиповская, д 41 |
| 424 | ул Островского, д 57/1 |
| 425 | ул Островского, д 73 |
| 426 | ул Островского, д 75 |
| 427 | ул Островского, д 79 |
| 428 | ул Островского, д 81 |
| 429 | ул Парковая, д 2,  ул Парковая, д 2/2 |
| 430 | ул Партизанская, д 2 |
| 431 | ул Первомайская, д 21 |
| 432 | ул Первомайская, д 27 |
| 433 | ул Першутова, д 24 |
| 434 | ул Першутова, д 35/1 |
| 435 | ул Пионерская, д 12 |
| 436 | ул Пионерская, д 16 |
| 437 | ул Пионерская, д 17 |
| 438 | ул Пионерская, д 19 |
| 439 | ул Пионерская, д 21 |
| 440 | ул Пионерская, д 23 |
| 441 | ул Пионерская, д 25 |
| 442 | ул Пионерская, д 27 |
| 443 | ул Пионерская, д 3 |
| 444 | ул Пионерская, д 5 |
| 445 | ул Пионерская, д 6 |
| 446 | ул Подлесная, д 12 |
| 447 | ул Подлесная, д 13 |
| 448 | ул Подлесная, д 14 |
| 449 | ул Подлесная, д 16 |
| 450 | ул Подлесная, д 17 |
| 451 | ул Подлесная, д 17А |
| 452 | ул Подлесная, д 19,  ул Подлесная, д 21 |
| 453 | ул Подлесная, д 2 |
| 454 | ул Подлесная, д 22 |
| 455 | ул Подлесная, д 22А,  ул Подлесная, д 22Б |
| 456 | ул Подлесная, д 24 |
| 457 | ул Подлесная, д 4 |
| 458 | ул Правды, д 12 |
| 459 | ул Преображенская, д 1 |
| 460 | ул Пролетарская, д 38А |
| 461 | ул Пролетарская, д 40 |
| 462 | ул Пролетарская, д 42,  ул Пролетарская, д 44 |
| 463 | ул Пролетарская, д 46 |
| 464 | ул Пролетарская, д 48 |
| 465 | ул Пролетарская, д 50 |
| 466 | ул Пролетарская, д 52 |
| 467 | ул Пугачева, д 21 |
| 468 | ул Пугачева, д 23А |
| 469 | ул Пугачева, д 24 |
| 470 | ул Пугачева, д 26 |
| 471 | ул Пугачева, д 29 |
| 472 | ул Пугачева, д 31 |
| 473 | ул Пугачева, д 30 |
| 474 | ул Рабочая, д 35 |
| 475 | ул Ранжева, д 13 |
| 476 | ул Ранжева, д 7 |
| 477 | ул Рунова, д 34 |
| 478 | ул Рунова, д 34А |
| 479 | ул Рунова, д 36 |
| 480 | ул Рунова, д 36А |
| 481 | ул Рунова, д 38 |
| 482 | ул Рунова, д 40А |
| 483 | ул Свердлова, д 11 |
| 484 | ул Свердлова, д 18 |
| 485 | ул Свердлова, д 1А |
| 486 | ул Свердлова, д 82А |
| 487 | ул Свердлова, д 84 |
| 488 | ул Сергея Лазо, д 4/1 |
| 489 | ул Славянская, д 31 |
| 490 | ул Советская, д 27 |
| 491 | ул Сосновая, д 15/1,  ул Сосновая, д 15/2 |
| 492 | ул Сосновая, д 15/3 |
| 493 | ул Сосновая, д 17 |
| 494 | ул Сосновая, д 28 |
| 495 | ул Сосновая, д 3 |
| 496 | ул Сосновая, д 30 |
| 497 | ул Сосновая, д 32 |
| 498 | ул Сосновая, д 35 |
| 499 | ул Сосновая, д 37 |
| 500 | ул Сосновая, д 39 |
| 501 | ул Сосновая, д 4 |
| 502 | ул Социалистическая, д 10 |
| 503 | ул Социалистическая, д 11 |
| 504 | ул Социалистическая, д 25 |
| 505 | ул Социалистическая, д 27 |
| 506 | ул Социалистическая, д 4 |
| 507 | ул Социалистическая, д 7 |
| 508 | ул Социалистическая, д 8 |
| 509 | ул Социалистическая, д 9 |
| 510 | ул Станиславского, д 1/1 |
| 511 | ул Строителей, д 12/1 |
| 512 | ул Строителей, д 22/2 |
| 513 | ул Строителей, д 31/1 |
| 514 | ул Строителей, д 33 |
| 515 | ул Строителей, д 35 |
| 516 | ул Строителей, д 5 |
| 517 | ул Строителей, д 9 |
| 518 | ул Суворова, д 19 |
| 519 | ул Текстильная, д 3 |
| 520 | ул Тимофея Павловского, д 11 |
| 521 | ул Тимофея Павловского, д 3 |
| 522 | ул Тимофея Павловского, д 4 |
| 523 | ул Тимофея Павловского, д 5 |
| 524 | ул Тимофея Павловского, д 6 |
| 525 | ул Тимофея Павловского, д 8 |
| 526 | ул Тимофея Павловского, д 7 |
| 527 | ул Труда, д 1 |
| 528 | ул Туманова, д 10  ул Туманова, д 12,  ул Туманова, д 8 |
| 529 | ул Туманова, д 4, ул Туманова, д 6 |
| 530 | ул Туманова, д 14 |
| 531 | ул Туманова, д 16 |
| 532 | ул Туманова, д 18,  ул Туманова, д 20,  ул Туманова, д 22 |
| 533 | ул Туманова, д 29 |
| 534 | ул Туманова, д 2А |
| 535 | ул Туманова, д 6А |
| 536 | ул Туманова, д 8А |
| 537 | ул Туманова, д 9 |
| 538 | ул Тургенева, д 1 |
| 539 | ул Урицкого, д 15 |
| 540 | ул Урожайная, д 100 |
| 541 | ул Урожайная, д 79 |
| 542 | ул Федорова, д 95 |
| 543 | ул Федорова, д 99 |
| 544 | ул Фрунзе, д 10 |
| 545 | ул Фрунзе, д 11 |
| 546 | ул Фрунзе, д 13, |
| 547 | ул Фрунзе, д 15 |
| 548 | ул Фрунзе, д 17 |
| 549 | ул Фрунзе, д 19 |
| 550 | ул Фрунзе, д 2 |
| 551 | ул Фрунзе, д 4 |
| 552 | ул Фрунзе, д 6 |
| 553 | ул Фрунзе, д 7 |
| 554 | ул Фрунзе, д 8 |
| 555 | ул Фурманова, д 14 |
| 556 | ул Фурманова, д 16 |
| 557 | ул Фурманова, д 17/1 |
| 558 | ул Фурманова, д 18 |
| 559 | ул Фурманова, д 27 |
| 560 | ул Фурманова, д 31 |
| 561 | ул Фурманова, д 33 |
| 562 | ул Циолковского, д 12 |
| 563 | ул Циолковского, д 19 |
| 564 | ул Циолковского, д 21 |
| 565 | ул Циолковского, д 35 |
| 566 | ул Циолковского, д 40 |
| 567 | ул Чернышевского, д 11 |
| 568 | ул Чернышевского, д 12 |
| 569 | ул Чернышевского, д 17 |
| 570 | ул Чернышевского, д 3 |
| 571 | ул Чернышевского, д 4 |
| 572 | ул Чкалова, д 48/2 |
| 573 | ул Чкалова, д 50 |
| 574 | ул Шмидта, д 11 |
| 575 | ул Щеглова, д 43 |
| 576 | ул Щеглова, д 56 |
| 577 | ул Щеглова, д 60 |
| 578 | ул Щорса, д 1 |
| 579 | ул Щорса, д 23 |
| 580 | Урожайный проезд, д 3 |
| 581 | Урожайный проезд, д 6 |
| 582 | Урожайный проезд, д 8 |
| 583 | Фабричный проезд, д 4 |
| 584 | Фабричный проезд, д 4А |
| 585 | Фабричный проезд, д 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | проезд Северный, д. 10А |
| 2 | ул. Космонавтов, 2 др. 4 |
| 3 | ул. Пионерская, д. 2 |
| 4 | ул. Космонавтов, 2 др. 3 |
| 5 | ул. Моховая, д. 2 др. 5, ул. Моховая, д. 2 др. 6 |
| 6 | ул. Космонавтов, д. 4 др. 2, ул. Космонавтов, 4 др. 3 |
| 7 | ул. Космонавтов, д. 6 др. 5, ул. Моховая, 2 др. 10 |
| 8 | ул. Пролетарская, д. 14, ул.Пролетарская, д. 14/1, ул. Циолковского, д. 3 |
| 9 | ул. Космонавтов, д. 6 др. 2, ул. Космонавтов, д. 6 др. 1, ул. Моховая, д. 2 др. 10 |
| 10 | ул. Транспортная, д. 79, ул. Грибоедова, д. 30 |
| 11 | Волго-Донская 11А, Волго-Донская, 11Б |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и претендующих на благоустройство в 2018-2022 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** | **Место расположения, назначение** |
| 1 | Сквер  у площади Победы | Расположен на пр. Ленина.  Имеет мемориальное, эстетическое, средоза-щитное значение. |
| 2 | Сквер  у площади 200-летия Коврова и прилегающая территория | Расположен на пересечении улиц Ватутина и Комсомольская.  Имеет мемориальное, эстетическое значение. |
| 3 | Сквер  по ул. Советской | Расположен на ул. Советская.  Имеет историческое, мемориальное, средоза-щитное и эстетическое  значение. |
| 4 | Сквер  по ул. Чернышевского | Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Чернышевского. Имеет эстетическое и средозащитное значение. |
| 5 | Октябрьский бульвар | Расположен на ул. Октябрьская от вокзала до автозаправочной станции. |
| 6 | Сквер по ул. Комсомольской | Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная до ул. Кирова. Имеет средозащитное значение. |
| 7 | Сквер и березовая аллея  по ул. Белинского | Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьменской до ул.Северной.  Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 8 | Сквер по ул. Сосновая | Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина |
| 9 | Сквер по  ул. З.Космодемьянской | Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе домов 5/1, 3/1, 1/1 |
| 10 | Сквер по ул. Гастелло | Расположен между улицами Куйбышева и Киркижа |
| 11 | Сквер по ул. Гастелло | Расположен напротив школы № 15 |
| 12 | Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана | Расположен на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана |
| 13 | Парк им. Малеева и Кангина | Расположен на ул. Волго-Донская. Место отдыха населения. |
| 14 | Парк Комсомольский и городская Набережная. | Расположен между правым берегом р. Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 15 | Парк Экскаваторостроителей | Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. Свердлова |
| 16 | Городской бульвар по ул. Абельмана. | Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое значение. |
| 17 | Сквер по ул. О.Кошевого. | Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемориальное, эстетическое значение. |
| 18 | Сквер Сенная площадь. | Расположен между улицами Правда, Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, эстетическое значение. |
| 19 | Городской пляж Озеро Старка. | Расположен в пойме левого берега р. Клязьма. Место массового отдыха горожан. |
| 20 | Сквер по ул. Т. Павловского. | Расположен на пересечении ул. Т. Павловского и ул. Чернышевского |
| 21 | Кукушкин пруд с зеленой зоной. | Расположен в районе ул. Матросова, ул. Куйбышева |
| 22 | Сквер с прудом по ул. Левченко. | Расположен по ул. Левченко |
| 23 | Сквер по проспекту Ленина. | Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Пугачева |
| 24 | Сквер по проспекту Ленина. | Расположен со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59 по проспекту Ленина |
| 25 | Сквер по проспекту Ленина. | Расположен между домами №1б и №3 по проспекту Ленина |
| 26 | Сквер по ул. Грибоедова**.** | Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского |
| 27 | Ширина гора | Место проведения митингов и собраний в 1905-1906 гг. |

Приложение № 4

к Подпрограмме 1

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в 2018 году (\*года с 2019-2022 проект решения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название общественной территории** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| сквер на ул. Чернышевского |  |  |  |  |  |
| сквер у площади Победы |  |  |  |  |  |
| сквер по ул. З.Космодемьянской\* |  |  |  |  |  |
| сквер по ул. Комсомольской\* |  |  |  |  |  |
| кукушкин пруд с зеленой зоной\* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5  к Подпрограмме 1  Элементы оборудования   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | Изображение | Техническое описание | цена\* за шт., руб. | |  | Детская игровая площадка | | | | | 1 | Качалка балансир (оцинк) 2970х367х760  F-606 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/27c/27ce3ef694794017f5344181d3650171.jpg?1491376176117544 | Длинна-2970, ширина 367, высота 760 | 17 160 | | 2 | Песочница с крышкой | Картинки по запросу песочница с крышкой дерево | Длинна-1500, ширина 1500, | 18 000 | | 3 | Качели одинарные с цепным подвесом (оцинкованные) Ф-601 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/7a8/7a86e206b038e30d1c94217d5984bf1b.jpg?149137627789518 | Длинна-2145, ширина 1650, высота 2340 | 36 000 | | 4 | Качели Гнездо (оцинк) Ф-603 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/816/816a14d58f4bb1fd8ba7d466cd61808f.jpg?149137619379662 | Длинна-2745, ширина 1650, высота 2340 | 97 200 | | 5 | Карусель Г-702 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/d8e/d8e62f3b14fd454693ff3dd39547367d.jpg?1491376347232009 | Длинна-1660, ширина 1660, высота 880 | 42 600 | | 6 | Карусель Г-703 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/176/176bd07f802eda511659ad8cc590e169.jpg?1491376278263731 | Длинна-1545, ширина 1545, высота 860 | 43 560 | | 7 | Горка Н-801 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/5f8/5f822b3ff13c100f462bbaf1c67f4707.jpg?1491376187131755 | Длинна-3680, ширина 880, высота 2020, h-горки 1200 | 48 000 | | 8 | Арка для детской площадки А-61 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/product/public/a-61.jpg?itok=Np-ix7X_ | Длинна-2415, ширина 430, высота 2960 | 49 461 | | 9 | Качалка на пружинке Слоник Е 502 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/ecb/ecb0a8545e325875b32b9ddd795f4e72.jpg?1491376193110612 | Длинна-800, ширина 460, высота 925 | 21 240 | | Спортивная площадка | | | | | | 1 | Комплекс "Воркаут" ВР-14 |  | Длинна-5500, ширина 4410, высота 2600 | 162 557 | | 2 | Гимнастический комплекс ВР-23 |  | Длинна-5550, ширина 3340, высота 2600 | 128 443 | | 3 | СК угловой (оцинк) Д-408 | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/aab/aabcbd9d8af6ba3fd00f4cddc27881e1.jpg?1491376274254975 | Длинна-3320, ширина 2620, высота 2400 | 80 400 | | 4 | Рукоход (оцинк) Д 405 З | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/e7a/e7ac202209c99edbc4bf4e9ca0a807b8.jpg?1491376239115667 | Длинна-3540, ширина 1320, высота 2400 | 25 800 | | 5 | ГК (оцинк) Д 402 З | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/a4a/a4a614786f5447ac174dd647d64eed7c.jpg?149137634799656 | Длинна-1910, ширина 1140, высота 2400 | 24 000 | |  | Детская спортивная площадка | | | | | 1 | Спортивный элемент Вишенка М 002 | Картинки по запросу спортивный элемент вишенка | Длинна-3100, ширина 1250, высота 2200 | 16 200 | | 2 | Спортивный элемент Рыбка Т-80 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-80.jpg?itok=d5p54DGe | Длинна-3350, ширина 1130, высота 1524 | 57 242 | | 3 | Спортивный комплекс Т-96 |  | Длинна-3330, ширина 1650, высота 2000 | 73 762 | | 4 | Спортивный комплекс Т-90 | Картинки по запросу спортивный комплекс Т-90 | Длинна-5825, ширина 5000, высота 2510 | 166 852 | | 5 | Спортивный комплекс Т-83 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-83.jpg?itok=cGK7mR48 | Длинна-2400, ширина 1090, высота 2010 | 51 443 | |  | Малые архитектурные формы | | | | | 1 | Скамейка С-52/1 |  | Длинна-1460, ширина 595, высота 800 | 8 425 | | 2 | Ограждение О-313 (цена за секцию) | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/o-313.jpg?itok=ckV_cpnr | Длинна-2000, высота 640 | 5 121 | | 3 | Ограждение О-319 (цена за секцию) | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/o-319.jpg?itok=7qMOSmmj | Длинна-2000, высота 640 | 4 693 | | 4 | Ограждение для детской площадки (цена за 1 п м ) |  | высота 500 | 2 250 | | 5 | Урна У-9, металл, объем 28 л | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/u-9.jpg?itok=ygbG0-N_ | Длинна-350, ширина 337, высота 900 | 2 643 | |

*\* В цену не включена установка*.

Приложение №6

к Подпрограмме 1

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение основного и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова, механизм контроля над их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный и основной перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в размере, установленном Программой, от общей стоимости соответствующих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ**
   1. 2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.
   2. 2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. 2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий основного и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в программе благоустройства и должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
   4. 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в Управление городского хозяйства администрации города Коврова (далее - Управление).
   5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на лицевой счет Управления, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет Управления в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

* 1. 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству в рамках основного и дополнительного перечней.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту Управление заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом по основному перечню работ, и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости работ по минимальному перечню работ.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом по дополнительному перечню работ, и составляет сумму следующих величин:

-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;

-50 % от стоимости работ по организации парковок;

-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения о финансовом участии.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного дома не подлежит исполнению или исполняется только в рамках минимального перечня работ, если перечисленная сумма соответствует необходимому размеру софинансирования по основному перечню работ.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Коврова с момента их зачисления на лицевой счет Управления.

3.4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Управления как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.5. Управление городского хозяйства администрации города Коврова осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн - проектом благоустройства каждой дворовой территории, принятым общественной муниципальной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.8. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.9. Управление городского хозяйства обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств в случае:

3.9.1. Экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур и (или) по результатам выполненных работ.

3.9.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

3.9.3. Непредоставления собственниками помещений многоквартирного дома доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.

3.9.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3.9.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.10. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с пунктами 3.9.1. и 3.9.2. осуществляется управлением городского хозяйства после приемки всего объема выполненных работ по благоустройству дворовой территории по контракту с подрядной организацией по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок не позднее 25 декабря текущего года. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с пунктами 3.9.3. - 3.9.5. осуществляется управлением городского хозяйства в течение 20 рабочих дней с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к соглашению о софинансировании.

3.11. Контроль над целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 7

к Подпрограмме 1

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается специалистами управления строительства и архитектуру администрации города Коврова, а также сторонними организациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект в срок, не превышающий пяти календарных дней с момента его получения. В этот период представитель заинтересованных лиц размещает на информационных стендах МКД полученный от Управления городского хозяйства дизайн-проект и собирает пожелания от собственников по корректировке проекта. После чего представляет в Управление городского хозяйства администрации города Коврова согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания вместе с фотоотчетом о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

По наработанным собственниками замечаниям вносятся корректировки в проект. В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление городского хозяйства администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необходимости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе..

9. Дизайн - проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах»

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства администрации города Коврова; |
| Соисполнители | Управление строительства и архитектуры администрации города Коврова |
| Участники | - |
| Цель | повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Задачи подпрограммы | Обустройство городских парков |
| Целевые показатели (индикаторы) | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);  Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Срок реализации программы | 2018-2022 гг |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы[[3]](#footnote-4) | Финансирование составляет – 22 585,8 тыс. рублей.  Из них по годам:  2018 год – 20 785,8 тыс. руб.  2019 год – 900 тыс. руб.  2020 год – 900 тыс. руб.  2021 год – \_\_\_ тыс. руб.  2022 год – \_\_\_\_\_ тыс. руб.  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета – 4 335,7 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 550,1 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 17 700 тыс. руб; |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 333,7 кв м;  - увеличение доли площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 67,6 % |
| Ответственные лица для контактов | Главный экономист управления городского хозяйства администрации города Коврова: Каменщикова Анна Валерьевна, тел.: 3-10-01 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 5, что составляет 40 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города, роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы, и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. **Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству городских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных результатов.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

В результате реализации программы будут достигнуты следующих результаты:

- увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 333,7 кв м;

- увеличение доли площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 67,6 %.

**4. Сроки и этапы реализации**

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

**5. Основные мероприятия**

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор городского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах», а также разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов территорий, организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

Выбранные территории вносятся в Приложение 1 к Подпрограмме 2.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самсоуправления, организациями и гражданами**

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 22 585,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 4 335,7 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 550,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –17 700 тыс.руб.;

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова и управления строительства и архитектуры администрации города Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

В результате реализации подпрограммы 2 планируется:

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 3 объект;

- увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 60 %.

Приложение № 1 к

Подпрограмме 2

**Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название парка** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| парк Малеева и Кангина |  |  |  |  |  |
| парк Экскаваторостроителей |  |  |  |  |  |
| Комсомольский парк и городская набережная |  |  |  |  |  |

ри

Приложение № 1

к Программе

**Формы приложений к муниципальной программе**

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы[[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | |
| МП | Пп | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | | | прогноз | | | | прогноз | |
| 27 | 1 |  | | Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | ед. | | 187 | 199 | 211 | 223 | | | 235 | | | | 938 | |
| 2 | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 23,8 | | | 25,1 | | | | 100 | |
| 3 | | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий | Проценты | | 92 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| 4 | | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| 5 | | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом, без учета парков) | Ед. | | 12 | 14 | 16 | 18 | | | 20 | | | | 36 | |
| 6 | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | | 33,3 | 38,9 | 44,4 | 50 | | | 55,6 | | | | 100 | |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах»» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | | тыс кВ м | 159,6 | | 179,6 | 179,6 | | 179,6 | | | 179,6 | | 493,3 | |
| 2 | | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | Проценты | | 32,4 | 36,4 | 36,4 | | | 36,4 | | | 36,4 | | 100 | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |

**Форма 2.** Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1 | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2022 | 2018-100  2019-100  2020-100  2021-100  2022-100 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий |
| 2018-100  2019-100  2020-100  2021-100  2022-100 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2022 | 2018 – 199  2019 – 211  2020 – 223  2021 – 235  2022 – 938  2018 – 21,2  2019 – 22,5  2020 – 23,8  2021 – 25,1  2022 – 100 | Количество благоустроенных дворовых территорий  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2022 г. |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова |
| 3 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета |
| 4 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета |
| 5 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2022 г. | 2018 – 14  2019 – 16  2020 – 18  2021 – 20  2022 – 36  2018 – 38,9  2019 – 34,4  2020 – 50  2021 – 55,6  2022 – 100 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (нарастающим итогом)  Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах»» | | | | | |
| Основное  Мероприятие 1 | «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2022 г. | 2018 – 179,6  2019 – 179,6  2020 – 179,6  2021 – 179,6  2022 – 493,3 | площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 2018 – 32,4  2019 – 36,4  2020 – 36,4  2021 – 36,4  2022 – 100 | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| 2 | Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета |
| 3 | Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета |

**Форма 3.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания программой не предусмотрены.

**Форма 4.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова[[5]](#footnote-6)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  (раздел) | Пр  (подраздел) | ЦС  (целевая статья) | ВР  (вид расхода) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Программа** | **Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах** | **Всего** |  |  |  |  |  | 75 660,4 | 8400 | 8400 |  |  |
| **Управление городского хозяйства администрации города Коврова** |  |  |  |  |  | 75 660,4 | 8400 | 8400 |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах** | **Всего** |  |  |  |  |  | **54 874,6** | 7500 | 7500 |  |  |
| **основное мероприятие 2** | **Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий** | **Всего** |  |  |  |  |  | **54 874,6** | **7500** | **7500** |  |  |
| **Управление городского хозяйства администрации города Коврова** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | **Управление городского хозяйства администрации города Коврова** | 733 | 05 | 03 | 2710221250 | 200 | 5 300 | 5100 | 5100 |  |  |
| **2.2.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова** |  | **733** | **05** | **03** | **2710221340** | 200 | 7 200 |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета** |  | **733** | **05** | **03** | **27102R5550** | 200 | 33 850,8 |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета** |  | **733** | **05** | **03** | **27102R5550** | 200 | 4 183,8 |  |  |  |  |
| 2.5. | **Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города** | **Управление городского хозяйства администрации города Коврова** | 733 | 05 | 03 | 2710221260 | 200 | 4 340 | 2400 | 2400 |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах»** | **Всего** |  |  |  |  |  | 20 785,8 | 900 | 900 |  |  |
| **Основное**  **мероприятие 1** | **«Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения»** | **Управление городского хозяйства администрации города Коврова** |  |  |  |  |  | 20 785,8 | 900 | 900 |  |  |
| **1.1.** | **Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)** |  | **733** | 05 | 03 | 2720121270 | 200 | 15 900 | 900 | 900 |  |  |
| **1.2.** | **Расходы на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета** |  | **733** | **05** | **03** | **27201R5600** | 200 | 4 335,7 |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Расходы на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета** |  | **733** | **05** | **03** | **27201R5600** | 200 | 550, 1 |  |  |  |  |

**Форма 5.** Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МП | Пп |
| 27 |  | муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах» | **Всего** | 92 460,4 | 75 660,4 | 8400 | 8400 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Коврова | 49 540 | 32 740 | 8400 | 8400 |  |  |
| субсидии из областного бюджета | 42 920,4 | 42 920,4 |  |  |  |  |
| субвенции из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | **Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах** | **Всего** | 69 874,6 | 54 874,6 | 7500 | 7500 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Коврова | 31 840 | 16 840 | 7500 | 7500 |  |  |
| субсидии из областного бюджета | 38 034,6 | 38 034,6 |  |  |  |  |
| субвенции из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | **Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2018-2022 годах** | **Всего** | 22 585,8 | 20 785,8 | 900 | 900 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Коврова | 17 700 | 15 900 | 900 | 900 |  |  |
| субсидии из областного бюджета | 4885,8 | 4885,8 |  |  |  |  |
| субвенции из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Вид благоустройства | Срок, до |
| 1 | 107 м на запад от д. 21 по ул. Еловая | благоустройство территории около автомойки | апр.2018 |
| 2 | ул. Чернышевского, дом 1 | благоустройство территории около административного здания | апр.2018 |
| 3 | 25 м на ю-в от д. 15 по ул. Строителей | благоустройство территории многокв. жилого дома | июн. 2018 |
| 4 | ул. Маршала Устинова, в 25 метрах на ю-в от дома 15 по ул. Строителей | благоустройство территории многокв. жилого дома | июн. 2018 |
| 5 | 30 м на в от д. 79 по ул. Березовая | благоустройство территории многокв. жилого дома | июль 2018 |
| 6 | 12 м на юг от дома номер 18, ул. Строителей | благоустройство территории около торгового центра | авг. 2018 |
| 7 | ул. С. Лазо, дом 4а | благоустройство территории многокв. жилого дома | нояб 2018 |
| 8 | ул. Еловая, дом 90 | благоустройство территории многокв. жилого дома | дек. 2018 |
| 9 | 40 м на ю-в от д. 15 по ул. Строителей | благоустройство территории многокв. жилого дома | дек. 2018 |
| 10 | ул. Маршала Устинова, в 40 метрах на ю-в от дома 15 по ул. Строителей | благоустройство территории многокв. жилого дома | дек. 2018 |
| 11 | ул. Лопатина, 11 | благоустройство территории около Октябрьского рынка | дек. 2018 |
| 12 | ул. Комсомольская, 112 | благоустройство территории около управления троллейбусного транспорта | дек. 2018 |
| 13 | ул. Комсомольская, 66 | благоустройство территории около торгово-офисного здания | март 2019 |
| 14 | ул. З. Космодемьянской, 30Б | благоустройство территории около магазина | май 2019 |
| 15 | ул. Октябрьская, в 33 м по направлению на запад от д. 24-Б | благоустройство территории около ресторана | авг. 2019 |
| 16 | ул. Строителей, дом 45 | благоустройство территории многокв. жилого дома | дек. 2019 |
| 17 | ул. 9 мая , дом 10 | благоустройство территории многокв. жилого дома | дек. 2019 |
| 18 | Еловая, 92А | благоустройство территории около дворца спорта | дек.2019 |
| 19 | ул. Туманова, около проходных ОАО «КЭМЗ» | благоустройство территории парковки около проходных | дек. 2019 |

1. Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
3. Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
4. Прогнозные значения, значения будут уточнены после определения объемов ассигнований [↑](#footnote-ref-5)
5. Объемы финансирования будут уточнены после доведения информации о суммах субсидий из областного бюджета. [↑](#footnote-ref-6)