В целях реализации федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии со ст. ст. 6, 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение экологической безопасности на территории города Коврова на 2012 – 2017 годы» согласно приложению. 2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 3.Постановление администрации города Коврова от 14.09.2011 № 2005 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение экологической безопасности на территории города Коврова на 2012 – 2017 годы» считать утратившим силу. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава города В.Р. Кауров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2419 от 31.10.2011 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение экологической

безопасности на территории города Коврова на 2012 – 2017 годы»

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

города Коврова

от 31.10.2011 г.   № 2419

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение экологической безопасности на территории города Коврова

на 2012 – 2017 годы»

- Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение экологической безопасности на территории города Коврова на 2012 – 2017 годы»

| Наименование Программы | "Повышение экологической безопасности на территории города Коврова на 2012 - 2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Постановление Губернатора Владимирской области от 26.01.2011 № 30 «О комплексе мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-гигиеническими нормами на территории Владимирской области на 2011 – 2013 годы», Постановление Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 № 97 «Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления», Постановление Губернатора Владимирской области от 14.03.2011 № 207 «О мероприятиях по выводу из эксплуатации муниципальных объектов размещения отходов». |
| Заказчики Программы | Администрация города Коврова |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
| Цель и задачи Программы | Цель: Улучшение качества окружающей среды города Коврова, стабилизация экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности жителей города Коврова. Задачи: - снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления; - обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований нормативных документов в области охраны окружающей среды; - совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города; - снижение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории города; - организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствие с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» № 4607-88 от 04.04.88; - благоустройство зон рекреации города; - восстановление зеленых насаждений на территории города; - повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, - количество деревьев, кустарников, цветников на территории города, - количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами, - количество учащихся общеобразовательных школ города, принявших участие в экологических сменах «Школа природы» на базе ДОЛ «Березка», - количество учащихся общеобразовательных школ города, принявших участие в научно-практических конференциях, - количество детей школьного и дошкольного возраста, принявших участие в экологических праздниках, фестивалях, - повышение уровня и количества научно-исследовательских работ учащихся школ города. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2017 г.г. |
| Исполнители программных мероприятий | - Управление городского хозяйства администрации г. Коврова - Управление образования администрации г. Коврова - Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» - Предприятия и организации-природопользователи - Управляющие компании города |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы предусмотрено из бюджета города, а также за счет внебюджетных источников: Местный бюджет – 27990,0 тыс. рублей; Внебюджетные источники – 1020,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - обеспечение экологической безопасности и благоприятной экологической обстановки на территории города Коврова, - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, - сокращение числа несанкционированных свалок на территории города, - решение проблемы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп, - благоустройство зон рекреации города Коврова (озеро Старка, парк им. Пушкина, сквер на Сенной площади), - озеленение территории города Коврова, - повышение экологической культуры подрастающего поколения. |
| Контроль за реализацией Программы | Глава Муниципального образования город Ковров |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Обеспечение экологической безопасности населения является одной из важнейших задач администрации города Коврова. Необходимо решать множество вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

В настоящее время взаимосвязи между обществом и природой настолько усложнились, что породили глобальную экологическую проблему, которая связана с ухудшением качественных характеристик окружающей человека природной среды. Одной из главных причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья людей, является загрязнение окружающей среды (в том числе и по причине низкой экологической культуры населения). Именно этот фактор существенно влияет на заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения населения и сокращения продолжительности жизни.

В настоящее время на территории Владимирской области действует «Комплекс мер приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-гигиеническими нормами на территории Владимирской области на 2011 – 2013 годы», утвержденный Постановлением Губернатора Владимирской области от 26.01.2011г. № 30. В муниципальных образованиях (городских округах и муниципальных районах) идет активная работа по его реализации.

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых. Действующая городская свалка (Ащеринский карьер) расположена за пределами города в лесу, в заброшенном песчаном карьере. Свалка была официально узаконена в 1965 году, хотя полигон не был специально оборудован для этих целей. С самого начала не был точно установлен статус полигона – только как места для складирования ТБО, либо же для хранения отходов промышленных предприятий. Специальный полигон для захоронения промышленных отходов так и не построили. Место для размещения полигона хранения ТБО выбрано не удачно, т.к. оно находится очень близко от города, в границах санитарной зоны санатория им. Абельмана.

В 1985 году в связи с заполнением отведенных площадей и не соответствием свалки санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам решением райисполкома Ащеринский полигон был закрыт. Однако новый полигон не был подготовлен, началась бесконтрольная свалка мусора в окрестные леса и захламление пригородных и части городских территорий. Поэтому контролирующие природоохранные органы были вынуждены вновь санкционировать Ащеринский карьер в качестве временно действующей свалки.

Если в ближайшее время не произвести существенных изменений в системе управления отходами в городе и районе, то можно ожидать усиления следующих негативных тенденций: усиление неконтролируемого процесса захоронения ТБО, возрастание числа несанкционированных свалок; ускоренное исчерпание мощностей для захоронения отходов, образующихся в городе и районе; увеличение площади территорий, загрязненных эмиссиями (стоками со свалок) свалочных тел и соответственно возрастание численности населения, проживающего в экологически неблагоприятных условиях.

Отходы образуются как в процессе жизнедеятельности населения в результате потребления продуктов питания, использования промышленных товаров, так и от предприятий и организаций промышленной, жилищно-коммунальной, торговой и социальной сфер деятельности. В настоящее время нуждается в усовершенствовании существующая система сбора, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов; не созданы условия для развития эффективного контроля за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами, в том числе на объектах малого предпринимательства и в районах с индивидуальной застройкой, садово-огороднических обществах и гаражных кооперативах, что приводит к захламлению земель, росту расходов бюджетных средств, связанных с уборкой территорий.  Необходимо провести ряд мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления, сокращение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории города.

В соответствии с Постановлениями Губернатора Владимирской области от 26.01.2011 № 30 «О комплексе мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-гигиеническими нормами на территории Владимирской области на 2011 – 2013 годы», от 09.02.2011 № 97 «Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления», от 14.03.2011 № 207 «О мероприятиях по выводу из эксплуатации муниципальных объектов размещения отходов» органам местного самоуправления рекомендовано подготовить к ликвидации и поэтапной рекультивации действующие объекты размещения отходов. В связи с этим необходимо разработать проект рекультивации городской Ковровской свалки ТБО и промотходов, а затем приступить к ее поэтапной рекультивации. Актуальна проблема утилизации образующихся твердых бытовых отходов. Основным направлением регулирования обращения с бытовыми отходами является сокращение объемов захоронения. Это может быть достигнуто путем раздельного сбора мусора, его сортировки с целью извлечения компонентов, являющихся вторичным сырьем, стимулированием создания перерабатывающих мощностей.

С целью исполнения Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» необходимо разработать Порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и организовать его практическую реализацию на территории муниципального образования город Ковров.

Зеленые насаждения являются одним из наиболее эффективных факторов оздоровления окружающей среды и улучшения условий жизни населения. Озеленение территории города необходимо проводить во взаимосвязи с зелеными зонами естественного происхождения, территориями жилых и промышленных объектов, создавая взаимосвязанный природный комплекс города. В городе необходимо предусмотреть непрерывную систему озеленения территории. Темпы развития озеленения не соответствуют общему развитию города. Для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды в городе необходимо проведение озеленения (посадка деревьев и кустарников, реконструкция газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения).

Общее состояние рекреационных зон в городе Коврове на сегодняшний день оценивается по-разному. К числу объектов, которым бы хотелось уделить наиболее пристальное внимание, относятся те, состояние которых больше признается удовлетворительным (Сквер на Сенной площади, Городской пляж, Парк им. Пушкина). Когда-то это были и остаются по сегодняшний день зоны отдыха для большого числа горожан. Но состояние этих территорий сейчас, во-первых подвергается антропогенному воздействию, во-вторых – низкая экологическая культура населения приводит к тому, что растет загрязненность данных территорий. В-третьих – существует проблема с организацией уборки территорий данных зон. Зачастую они засоряются жителями домов частного сектора у которых отсутствуют договора со специализированными организациями на вывоз ТБО. Для города необходимо проведение мероприятий по поддержанию уровня санитарно-экологического благополучия зон рекреационного назначения, в первую очередь – городского пляжа (озеро Старка, расположенное в пойме левого берега р. Клязьма).

Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяется уровнем экологической культуры населения, мерами, направленными на образование и воспитание жителей города Коврова, подрастающего поколения по вопросам охраны окружающей среды. В настоящее время экологическое образование рассматривается как ключ к обеспечению устойчивого развития экономики, становлению экологической этики, необходимой для оптимизации взаимоотношений человека и окружающей среды, регулирующую поведение людей и способствующую принятию ими экологически правильных решений в своей практической деятельности.

Главной конечной целью мероприятий в области экологического образования и просвещения населения является формирование общественного сознания и экологической культуры всего населения и экологической ответственности каждой личности в общей системе природопользования.

В области экологического образования, воспитания и просвещения наиболее острыми проблемами являются:

- недостаточное финансирование мероприятий в области экологического просвещения и образования;

- недостаточная экологическая пропаганда среди населения;

- необходимость повышения квалификации в области экологии сотрудников предприятий, учреждений, организаций, органов власти всех уровней.

В связи с вышеизложенным важно осознание того, что решение экологических проблем города возможно только путем объединения усилий власти и природопользователей и концентрации финансовых средств.

В процессе работы «Муниципальной программы оздоровления экологической ситуации на территории г. Коврова, экологического просвещения населения в 2007 – 2010 г.г.» выработана новая форма организации эколого-образовательной и просветительской деятельности, получившая условное название «Школа природы». В рамках реализации программы с 2008 года в городе Коврове на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря действует городская Школа природы. Основу программ составляет традиционная исследовательская деятельность. Практика Ковровской Школы природы показала, что кроме решения чисто мировоззренческих задач, эти учреждения призваны выполнять и чрезвычайно важную реабилитационно-оздоровительную функцию – способствовать духовному, душевному и телесному восстановлению детей, подростков с использованием различных природосообразных  технологий.  Для воспитания у подрастающего поколения уважительного отношения к своему городу необходимо продолжать организацию Школ природы на базе детского оздоровительного лагеря «Березка».

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является улучшение качества окружающей среды города Коврова, стабилизация экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности жителей города.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления;

- обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований нормативных документов в области охраны окружающей  среды;

- совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города;

- снижение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории города;

- организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствие с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» № 4607-88 от 04.04.88;

- благоустройство зон рекреации города;

-  восстановление зеленых насаждений на территории города;

- повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения.

- Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 – 2017 г.г.

Основными целевыми индикаторами выполнения целевой Программы являются:

- количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления,

- количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами

- количество деревьев, кустарников, цветников на территории города,

- количество учащихся общеобразовательных школ города, принявших участие в экологических сменах «Школа природы» на базе ДОЛ «Березка»,

- количество учащихся общеобразовательных школ города, принявших участие в научно-практических конференциях,

- количество детей школьного и дошкольного возраста, принявших участие в экологических праздниках, фестивалях,

- повышение уровня и количества научно-исследовательских работ учащихся школ города.

- Механизм реализации и управления Программой

Заказчиком Программы является администрация города Коврова.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются управление городского хозяйства администрации г. Коврова, управление образования администрации г. Ковров, муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», предприятия и организации-природопользователи.

Управление городского хозяйства администрации города:

- обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и координацию исполнителей мероприятий Программы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку аналитической информации Главе города о ходе реализации Программы и предложений по повышению эффективности Программы;

- предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджета муниципального образования город Ковров.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города Коврова.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет    29010 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета -  27990   тыс. руб.

- внебюджетные источники – 1020 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

(тыс. руб.)

|  | Всего за 2012 – 2017 г.г. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Местный бюджет | 27990 | - | 11240 | 13040 | 1070 | 1320 | 1320 |
| Внебюджетные источники | 1020 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 29010 | 1000 | 11244 | 13044 | 1074 | 1324 | 1324 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

- Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы установленных показателей (индикаторов). Проведение оценки обеспечит мониторинг динамики целевых показателей за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и запланированных мероприятий на последующие годы.

Выполнение мероприятий представленной Программы позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления по  организации мероприятий по охране окружающей среды; созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации благоустройства мест массового отдыха населения; организации благоустройства и озеленения территории городского округа.

Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию Программы, позволит получить следующий экологический эффект:

- обеспечение экологической безопасности и благоприятной экологической обстановки на территории города Коврова;

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- сокращение числа несанкционированных свалок на территории города;

- повышение экологической культуры подрастающего поколения;

- увеличению числа зеленых насаждений на территории города (деревьев, кустарников, цветников);

- оздоровление окружающей среды, улучшение условий жизни и состояния здоровья населения города Коврова .

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Организация исполнения требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования г.Ковров, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов жителями частного сектора, садовыми товариществами и гаражными кооперативами | Управление городского хозяйства, Управление строительства и архитектуры, Управление экономики, имущественных и земельных отношений | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 2. | Проведение месячников по санитарной уборке города и благоустройству территорий | Администрация города Коврова, Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», Предприятия и организации города | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 3. | Разработка проекта рекультивации городской Ковровской свалки ТБО и промотходов | Управление городского хозяйства, Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | Внебюджетные источники |
| 4. | Рекультивация городской Ковровской свалки ТБО и промотходов | Управление городского хозяйства, Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйсвто по санитарной уборке города» | 20000 | - | 10000 | 10000 | - | - | - | Местный бюджет |
| 5. | Реализация административных мер по прекращению сжигания отходов производства и потребления на контейнерных, строительных и промышленных площадках | Управление городского хозяйства, Отдел муниципального контроля | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 6. | Инвентаризация хозяйствующих субъектов – источников образования отходов производства и потребления, в т.ч.: - проверка организаций и предпринимателей на предмет наличия документации по разработке нормативов обращения с отходами; - проверка исполнения реализации разделов по охране окружающей среды проектной документации; - проверка организаций и предпринимателей на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства при обращении с отходами. | Управление городского хозяйства, Отдел муниципального контроля | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 7. | Разработка проекта благоустройства места массового отдыха на озере Старка и его реализация: - оформление земельного участка зоны рекреации, - разработка проекта благоустройства; - реализация проекта. |  | 150 200 2000 | - - - | 150 200 | 2000 |  |  |  | Местный бюджет |
| 8. | Организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствие с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» № 4607-88 от 04.04.88; | Управление городского хозяйства, Управляющие компании города | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 9. | Проведение озеленения территории города: - посадка деревьев и уход; - посадка кустарников и уход; - устройство цветников и уход | Управление городского хозяйства | 800 800 3000 | - - - | 100 100 500 | 150 150 550 | 150 150 550 | 200 200 700 | 200 200 700 | Местный бюджет |
| 10. | Проведение дней защиты от экологической опасности | Управление образования, Управление городского хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 11. | Организация работ по информационному обеспечению населения города в области охраны окружающей среды | Управление городского хозяйства, Отдел по работе со средствами массовой информации и общественными организациями | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 12. | Участие в межрегиональной выставке «Зеленая неделя» | Управление городского хозяйства, Предприятия и организации-природопользователи | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не требуется |
| 13. | Организация экологических смен «Школа природы» на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» | Управление городского хозяйства | 860 | - | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | Местный бюджет |
| 14. | Организация и проведение городских научно-практических конференций | Управление образования | 65 10 | - - | 10 2 | 10 2 | 15 2 | 15 2 | 15 2 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 15. | Организация и проведение экологических фестивалей, праздников на базе Домов культуры, клубов, музеев, экологической библиотеки | Управление городского хозяйства | 115 10 | - - | 20 2 | 20 2 | 25 2 | 25 2 | 25 2 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Итого | 29904 | 27990 1020 | - 1000 | 11240 4 | 13040 4 | 1070 4 | 1320 4 | 1320 4 | Местный бюджет Внебюджетные источники |

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2012-2017 годах будет способствовать:

- обеспечению экологической безопасности и благоприятной экологической обстановки на территории города Коврова;

- снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- сокращению числа несанкционированных свалок на территории города;

- повышению экологической культуры подрастающего поколения;

- увеличению числа зеленых насаждений на территории города (деревьев, кустарников, цветников);

- оздоровлению окружающей среды и улучшению условий жизни и состояния здоровья населения города Коврова.