|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов (с указанием автомобильной дороги, ремонтируемого участка, населенного пункта)** | **Планируемая площадь, м2** | **Ход работ** |
| 1. | пр-т Ленина от д.1б до д.57 (обе стороны) | 600 | 40% |
| 2. | ул.Ватутина от д.2а до д.90 | 200 | Идут работы |
| 3. | ул.Еловая (в лесополосе) | 40 | Идут работы |
| 4. | ул. Энгельса от д.2 до д.7, (под трубочками) | 100 |  |
| 5. | ул.Челюскинцев от д.3 до д.184 | 100 |  |
| 6. | ул.Карла Маркса от д.64 до д.105 | 50 |  |
| 7. | ул.Свердлова от д.88 до д.113 | 200 |  |
| 8. | ул.Абельмана от д.132 до д.4 | 300 |  |
| 9. | ул.Социалистическая от д.2б до трубочки в сторону ул.Свердлова | 300 | 90% |
| 10. | ул.Кузнечная от д.9 до д.141 | 50 |  |
| 11. | ул.Пионерская от д.3 до д.18 | 100 | 100% |
| 12. | ул.Сосновая от д.4 до д.35 | 100 | 100% |
| 13. | ул.Куйбышева от д.20 до д.108 по ул.Маяковского | 100 |  |
| 14. | ул.Колхозная от д.28 до д.32 | 50 |  |
| 15. | объездная ул.Космонавтов от д.35 ул.Муромской до д.100а | 200 |  |
| 16. | ул.Муромская от д.35 до д.29 по ул.Социалистической | 100 |  |
| 17. | ул.Долинная от д.93 ул.Федорова до д.115 ул.Свердлова | 100 |  |
| 18. | ул.Кирова от д.1 до ул.Владимирской до д.29 | 800 |  |
| 19. | ул.Восточная от д.2 до д.69 | 100 |  |
| 20. | пр-д Урожайный от д.3 до д.1 | 100 |  |
| 21. | ул.В.Донская от д.2/1 до д.44 | 100 |  |
| 22. | ул.Рунова от д.40 до д.34 | 100 |  |
| 23. | ул.Крупкой от д.3 до д.38 ул.Рунова | 200 |  |
| 24. | дорога на м-н Заря  | 600 |  |
| 25. | ул.Лопатина от д.13/1 до д.19 | 100 |  |
| 26. | ул.Строителей от д.2 до д.43 | 1000 | 70% |
| 27. | ул. Дегтярева от д.3 до д.195 | 626 | Идут работы |
| 28. | ул.Комиссарова | 200 |  |
| 29. | ул. Первомайская от д.13 до д.17 | 50 |  |
| 30. | ул.Правды от д.№4 до д.№27 | 50 |  |
| 31. | ул.Чапаева от д.1 до д.21, Энгельса | 20 |  |
| 32. | ул.Космонавтов от д.№2/4 до д.№125 ул.Грибоедова | 300 |  |
| 33. | ул.Т.Павловского от д.1 до д.10 | 300 |  |
| 34. | ул.Грибоедова в районе д.5, д.7 (включая съезды) | 50 | 100% |
| 35. | ул.Чкалова пр-т Ленина до ул.Маяковского | 100 |  |
| 36. | ул.Маяковского от д.6 до д.2 (обе стороны) | 400 | Работы ведутся |
| 37. | дорога на м-н Чкалова (в самом м-не) | 50 |  |
| 38. | ул.Октябрьская от д.21 до д.29 | 200 |  |
| **Итого:** | **8136** | **1480 кв.м.** |  |