Приложение 1

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Владимирской области, муниципальное образование город Ковров

| № п/п | Наименование проекта | Место реализации проекта на территории области | Наименование и адрес юридического лица, реализующего проект | Ф.И.О. руководителя и контактных лиц, тел. | Объем инвестиций, млн. руб. (планируемый/ фактический) | Численность работающих, чел. (планируемая/ фактическая) | Дата начала реализации проекта | Дата пуска объекта в эксплуатацию | Наименование и адрес юридического лица, являющегося заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Новый завод по производству ГЦ | г.Ковров ПАО "КМЗ" | ПАО "КМЗ", г.Ковров, ул. Социалистическая, 26 | Генеральный директор Владимир Борисович Ахмадышев, специалист главный по управлению инвестициями Наталья Александровна Романова (тел.94098) | 3 351,6 / 2 730,0 | 987 / 987 | 2011 | 2018 | АО "ТВЭЛ", г.Москва, Каширское шоссе, 49 |
|  | Организация участка горячая штамповка |  |  |  | 55,11 /23,56 |  | 2016 | 2017 |  |
|  | Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей |  |  |  | 118,45 / 49,95 |  | 2007 | 2021 |  |
|  | Совершенствование управления предприятия, внедрение новых информационных технологий (КИС, IT-инфраструктуры) |  |  |  | 148,34 / 134,84 |  | 2008 | 2018 |  |
|  | Обеспечение комплексной безопасности предприятия и выполнение соглашений по охране труда |  |  |  | 44,69 / 41,87 |  | 2007 | 2018 |  |
|  | Обеспечение собственных нужд предприятия |  |  |  | 194,36 / 180,86 |  | 2007 | 2018 |  |
|  | Концентрация производств АО "ВПО Точмаш" и ПАО "КМЗ" |  |  |  | 778,0 / 0,0 |  | 2017 | 2019 |  |
| 2. | Реконструкция и техническое перевооружение производства | г.Ковров | АО «ВНИИ «Сигнал» 601903, г.Ковров, ул.Крупской, д.57 | Ген. директор – В.В. Орленко, контактное лицо – Калинина С.В. тел.(49232) 9-04-33 | Всего – 1812,3 млн.руб., в т.ч.: взнос ГК «Ростех» - 887,4 млн.руб., собственные средства – 924,9 млн.руб. | 2000 / 1965 (средняя численность) | 2012г. | 2020г. | Минпромторг РФ, 109074, г.Москва, Китайгородский пр., д.7 |
| 3. | Разработка и освоение промышленного производства конкурентноспособного многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси для выполнения строительных и муниципальных работ | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Фудиман Кирилл Яковлевич тел. 8 (49232) 9-31-35 | 448,4 | 50/- (с учетом имеющегося персонала предприятия) | Январь 2016 | 2017 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |
| 4. | Разработка и освоение серийного производства конкурентноспособных импортозамещающих 5-ти осевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Безлихотнов Алексей Юрьевич тел. 8 (49232) 9-39-16 | 578,4 | 58/- (с учетом имеющегося персонала предприятия) | Сентябрь 2016 | 2018 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |
| 5. | Разработка и организация производства тракторов ANT-Zetor 4135F на колесном шасси | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Фудиман Кирилл Яковлевич. тел. 8 (49232) 9-31-35 | 93.2 | 103/- (с учетом имеющегося персонала предприятия) | Январь 2017 | 2017 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |