Приложение

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Владимирской области, муниципальное образование город Ковров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Место реализации проекта на территории области (район, город, село, деревня) | Наименование и адрес юридического лица, реализующего проект | Ф.И.О. руководителя и контактных лиц, тел. | Объем инвестиций,  млн. руб. (планируемый/  фактический) | Численность работающих, чел. (планируемая/  фактическая) | Дата начала реализации проекта | Дата пуска объекта в эксплуатацию | Наименование и адрес юридического лица, являющегося заказчиком | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей | г. Ковров | ПАО "КМЗ", ул. Социалистическая, 26 | Генеральный директор Роман Евгеньевич Владимиров  (тел. 8(49232)  9-42-01), руководитель группы инвестиций Наталья Александровна Романова  (тел. 8(490232) 9-40-98) | 271,51/72,31 | 567/572 | 2007 | Не применимо\* | АО "ТВЭЛ",  г. Москва, Каширское шоссе, 49 | |
| 2 | Совершенствование управления предприятия, внедрение новых информационных технологий (КИС,IT-инфраструктуры) | 206,35/154,90 | 2008 |
| 3 | Обеспечение собственных нужд предприятия | 238,21/206,37 | 2007 |
| 4 | Обеспечение комплексной безопасности предприятия и выполнение соглашений по охране труда | 243,29/46,10 | 2009 |
| 5 | Модернизация производства ГЦ в ПАО «КМЗ» | 348,33/346,12 | 2019 | 2022 |
| 6 | Техперевооружение производства ГЦ | 1266,27/249,69 | 2021 | 2024 |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений | 301,93/0,00 | 2021 | 2025 |
| 8 | Капитальные ремонты ПАО «КМЗ | 7,5/0,00 | 2021 | 2026 |
| 9 | Строительство предприятия на новой промышленной площадке | Ковровский район, МО Клязьменское сельское поселение, территория ООО «Ковровские котлы» | ООО «Ковровские котлы»,  г. Ковров, ул. Муромская, д.14, стр. 3 | Генеральный директор Кучин Дмитрий Борисович  (тел. 8 (49232) 3-10-36; 4-44-88; 6-16-96) | 400,00 | - | 2018 | 2022 | - | |
| 10 | Реконструкция и техническое перевооружение сборочно-монтажного производства | Г. Ковров | АО «ВНИИ «Сигнал»  601903, г. Ковров, Владимирской обл. ул. Крупской д.57 | Технический директор АО «ВНИИ «Сигнал» Лошкарев Андрей Александрович 8(49232)9-02-98 | Планируемый бюджет проекта -1200 млн. руб., из них 600 млн. руб. бюджетные средства | - | 2024 | 2029 | Минпромторг России 109074 г. Москва, Китайгородский проезд д.7 | |
| 11 | Перевод транспорта на газомоторное топливо (10 машин) | г. Ковров | ООО «КондитерЪ»,  г. Ковров, ул. Клязьменская, д.16 | Жовтяк Игорь Семенович,  ( тел. 8-919-024-25-45) | - | 60 | 2020 | - | - | |
| 12 | Реконструкция производственных площадей | г. Ковров | ООО «Вкусное море»,  г. Ковров, ул. Клязьменская, д.2 | Директор Николаев Евгений Владимирович,  (тел. 8(49232) 6-86-36) | 20 |  | 2020 | 2022 | - | |
| 13 | Производство по выпуску препарата  «Бифидумбактерин» | Владимирская область, город Ковров. | ЗАО «Экополис»  601900, Владимирская обл.,  г. Ковров, ул. Кузнечная, 143/1 | Алин Борис Иннокентьевич – директор.  Роговой Павел Николаевич – заместитель директора +7(49232) 4-88-57 | 200/34 | 49/0 | 2016 | 2025 | ЗАО «Экополис»  601900, Владимирская обл.,  г. Ковров, ул. Кузнечная, 143/1 | |
| 14 | Строительство завода по производству зданий мобильных (инвентарных).  I очередь (сборочный цех, отгрузочная площадка, АБК) | Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 46 | ООО «ПКФ Фактор», Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 7 | Директор – Зорин Антон Станиславович  8(49232) 4-00-93 | 60/20 | 60/34 | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2022 | ООО «ПКФ Фактор», Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 7 | |
| 15 | Строительство завода по производству зданий мобильных (инвентарных).  II очередь (производственный цех, технологический цех) | 80/24 | 105/34 | Февраль 2023 | Апрель 2025 |
| 16 | Робототехника, приобретение нового оборудования | Ковровский район | Филиал ООО «Радомир», г. Коврова, ул. Еловая, д. 25 | Генеральный директор - Дружинин В.Н. | 25 | 193 | 2022 | 2022 | ООО «Радомир», 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр. 2 | |
| 17 | Стационарный холодильник | Владимирская область, г. Ковров, мкрн «Заря» | ООО «Околица»,  г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 72 | Генеральный директор – Таракин Михаил Юрьевич,  (49232) 4-02-12 | 3 |  | Декабрь 2020 | Март 2022 | ООО «Околица»,  г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 72 | |
| 18 | Разработка и освоение серийного производства конкурентоспособных импортозамещающих 5-ти осевых вертикально­фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ | г.Ковров | АО «Ковровский электромеханический завод», г.Ковров, ул.  Крупской, 55  АО «Ковровский электромеханический завод», г.Ковров, ул.  Крупской, 55 | Генеральный директор АО «КЭМЗ» Родионов В.В.  тел. 8(49232) 9-34-45, Руководитель проекта - директор по станкостроению Безлихотнов А.Ю.  тел.8(49232) 9-37-37 | 569,6 /524,6 | 51/18 | 2016г. | 2019-2030г. | - |
| 19 | Создание производства тракторов 2-го тягового класса ANT-4135F и семейства мини­погрузчиков с бортовым поворотом на производственных мощностях АО "КЭМЗ" | г.Ковров | Генеральный директор АО «КЭМЗ» Родионов В.В.  тел. 8(49232) 9-34-45, Руководитель проекта - заместитель исполнительного директора по гражданской продукции Фудиман К.Я.  тел. 8(49232) 9-78-88 | 1100,2 /566,4 | 156/116 | 2017г. | 2017-2027г. | - |
| 20 | Строительство цеха обезвоживания осадка очистных сооружений на период 2022-2027 годов | г.Ковров | ОАО «Завод им.В. А. Дегтярева», 601900 г.Ковров, ул.Труда, стр.4 | Генеральный директор - Тменов Александр Владимирович. Контактное лицо - начальник ОООС  Кастов Александр Анатольевич, тел/факс  9-16-42; тел. 9-16-57 | 95,943/0 | 9126 | 2022г. | Декабрь 2027г. | Администрация г.Коврова 601900, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6 |
| 21 | Выполнение обязательств концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов **водоснабжения** (Постановление администрации г.Коврова от 31.12.2016г. №3917) | г.Ковров | ОАО «Завод  им.В. А. Дегтярева» 601900 г.Ковров, ул.Труда, стр.4 | Генеральный директор - Тменов Александр Владимирович. Контактное лицо - начальник ОООС  Кастов Александр Анатольевич, тел/факс 9-16-42;  тел. 9-16-57 | 317,353/7,196 | 9126 | Поэтапно, согласно Приложе­нию №2 к ДОП. соглашению№1 к концес­сионному соглашению от 31.12.2016г. | Поэтапно, согласно Приложению №2 к доп.  соглашению №1 к концес­сионному соглашению от 31.12.2016г. | Администрация г.Коврова 601900, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 |
| 22 | Выполнение обязательств концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов **водоотведения** (Постановление администрации г.Коврова от 27.12.2016г. №3847) | г.Ковров | ОАО «Завод  им.В. А. Дегтярева» 601900 г.Ковров, ул.Труда, стр.4 | Генеральный директор - Тменов Александр Владимирович. Контактное лицо  - начальник  ОООС  Кастов Александр Анатольевич, тел/факс 9-16-42;  тел. 9-16-57 | 268,258/0 | 9758 | Поэтапно, согласно Приложе­нию №2 к доп. Соглаше­нию № 1 к концес­сионному соглашению от 27.12.2016г. | Поэтапно, согласно Приложению №2 к доп.  Соглашению №1 к концес­сионному соглашению от 27.12.2016г | Администрация г.Коврова 601900, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6 |

*\* проекты бессрочные, потребность в работах определяется ежегодно в рамках процесса бизнес-планирования на среднесрочную перспективу.*