Приложение № 2

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» (далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
| Соисполнители | Управление строительства и архитектуры администрации города Коврова |
| Участники | - |
| Цель | Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) города Коврова |
| Задачи | Обустройство городских парков в городе Коврове |
| Целевые показатели (индикаторы) | Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Сроки и этапы реализации | 2017 год |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составит –  6 214,8 тыс. рублей.  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета – 4 490,1 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 792,4 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 932,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 5,3 % в 2017 году |
| Ответственные лица для контактов | Должностное лицо управления городского хозяйства администрации города Коврова, 6-34-59 |

**1. Характеристика сферы деятельности**

На территории города Коврова благоустроено 2 парка из 5, что составляет 40 %,. Под парком понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских площадок. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

Данная подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства городских парков.

Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить необходимость физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Коврова с учетом результатов общественного обсуждения.

Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня обустройства городских парков в городе Коврове.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей обустройства городских парков.

**3. Целевые показатели**

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). А также позволят достичь следующих результатов по увеличению доли обустроенных мест массового отдыха населения на 20 %.

**4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации подпрограммы 2017 г.

**5. Основные мероприятия**

1. Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.

1.1 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) включает в себя следующие виды работ:

1. Устройство тротуаров

2. Установка детской и спортивной площадок

3. Установка урн

4. Установка скамеек

5. Подрезка разросшихся зеленых насаждений

6. Снос сухих и аварийных деревьев

7. Озеленение.

8. Организация автомобильной стоянки

9. Обеспечение освещения

10. другие виды работ

Городской парк, благоустройство которого реализуется в рамках подпрограммы будет определен по результатам народного голосования (Приложение № 1 к подпрограмме).

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении парка в подпрограмму «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году», утвержденный Постановлением администрации города Коврова № 815 от 27.03.2017г.

**6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области – Департаментом жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию муниципального образования, вхождению в областные и федеральные программы, качество проведения работ по благоустройству территории города.

В ходе реализации подпрограммы необходимо учитывать мнение жителей и организаций (предприятий) города.

В целях реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения осуществляется взаимодействие с жителями города.

Выбор исполнителей мероприятия подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной подпрограммы после их утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствие с Порядком, утвержденным Постановлением администрации города №816 от27.03.2017г.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых для предоставления субсидии, осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и органы государственного финансового контроля.

**7. Ресурсное обеспечение**

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 6 214,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4 490,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 792,4 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 932,3 тыс. руб.

**8. Риски и меры по управлению рисками**

**Финансовые риски:**

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
* в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
* при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

**Организационно-управленческие риски:**

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

**Способами ограничения рисков являются:**

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

- повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

- своевременное внесение изменений в бюджет города Коврова и муниципальную программу.

**9. Конечные результаты и оценка эффективности**

В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).

- обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Приложение №1

к подпрограмме «Обустройство мест

массового отдыха населения (городских

парков) в городе Коврове в 2017 году»

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ | Площадь дворовой территории, подлежащая благоустройству, кв.м. | Кол-во установленных конструкций, шт. | Ресурсное обеспечение работ по источникам финансирования, руб. | Трудовое участие (да/нет). В случае положительного решения указать в чем выражается. | Количество граждан, проживающих на территории подлежащей благоустройству |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |