**Приложение № \_\_\_**

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

города Коврова в 2017 году»

**Формы приложений к муниципальной программе**

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | |
| 2013 г. | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| МП | Пп | отчет | | отчёт | отчёт | оценка | | прогноз | | прогноз | прогноз | прогноз | |
|  |  |  | **Подпрограмма № 1** «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | 1 | - количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 79 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2 | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 3 | - доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Ковров | проценты | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 4 | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 5 | - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс. кв. м | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 6 | - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  | **Подпрограмма № 2** «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2 | 1 | - количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | Ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2 | - доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | проценты | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5,3 | 0 | 0 | | 0 |

**Форма 2.** Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| **I** | Подпрограмма  «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. |  |  |
| **Основные**  **мероприятия** | «Реализация мероприятий по благоустройству территории города» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. | благоустроенные дворовые территории | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. | благоустроенные муниципальные территории общего пользования | увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| **I I** | Подпрограмма  . «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. |  |  |
| **Основные**  **мероприятия** | «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. |  |  |
| 1. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление городского хозяйства администрации города Коврова | 2017 г. | благоустроенные места массового отдыха населения | увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения |

**Форма 4.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  (раздел) | Пр  (подраздел) | ЦС  (целевая статья) | ВР  (вид расхода) | 2015г. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| **МП** | **«Благоустройство территории**  **города Коврова в 2017 году»** | **Всего** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | 63093,8 | **0** | 0 | 0 |
| Управление городского хозяйства администрации города Коврова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №1** | **«Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году»** | **Всего:** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 55 879,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основные**  **мероприятия** | «Реализация мероприятий по благоустройству территории города» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 55 879,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.** | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 26 915,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 4749,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 | 2210121250 | 200 | 0 | 0 | 5587,9 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города |  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 13457,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 2374,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 | 2210121260 | 200 | 0 | 0 | 2794,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 2** | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» | **Всего:** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6214,8 | 0 | 0 | 0 |
| **Основные**  **мероприятия** | «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6214,8 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.** | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 4490,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 |  | 200 | 0 | 0 | 792,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 733 | 05 | 03 | 2220121270 | 200 | 0 | 0 | 932,30 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 5.** Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп |
| 22 |  | Программа  «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» | **Всего** | 62 093,8 | - | - | 62 093,8 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Ковров | 9 314,2 | - | - | 9 314,2 | - | - | - |
| субсидии из областного бюджета | 52 779,6 | - | - | 52 779,6 | - | - | - |
| субвенции из областного бюджета | - | - | - |  | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | Подпрограмма № 1  «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» | **Всего** | 55 879,0 | - | - | 55 879,0 | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| собственные средства бюджета города Ковров | 8 381,9 | - | - | 8 381,9 | - | - | - |
| субсидии из областного бюджета | 47 497, 1 | - | - | 47 497, 1 | - | - | - |
| субвенции из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2 | Подпрограмма № 2  «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 2017 году» | **Всего** | 6 214,8 | - | - | 6 214,8 | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| собственные средства бюджета города Ковров | 932,3 | - | - | 932,3 | - | - | - |
| субсидии из областного бюджета | 5 282,5 | - | - | 5 282, 5 | - | - | - |
| субвенции из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |