Приложение к постановлению

 администрации города Коврова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории города Коврова» |
| Подпрограммы | 1. «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»;2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове» |
| Координатор | Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |
| Ответственный исполнитель | Отдел по реализации национальных проектов |
| Участники  | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов и иные юридические и физические лица |
| Цель  | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов |
| Задачи программы  | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова (в том числе, городских парков) |
| Целевые показатели (индикаторы)  | Количество благоустроенных дворовых территорий;доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу; доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу; количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки);доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;повышение комфортности городской среды, рост индекса качества городской среды;количество благоустроенных городских парков |
| Срок реализации программы  | 2021-2023 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы[[1]](#footnote-1) | Объем финансирования – 188 344,2 тыс. рублей.Из них по годам:2021 год – 69 339,0 тыс. руб.2022 год – 59 502,6 тыс. руб.2023 год – 59 502,6 тыс. руб.Источниками финансирования программы являются:средства федерального бюджета –164 468,1тыс. руб.;средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;средства местного бюджета – 20 519,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 43 территорий;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 6 объектов (без учета парков);- увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 объекта;- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов (по сравнению с данными на 01.01.2020), - увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены. |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник отдела по реализации национальных проектовДаневская Екатерина Сергеевна 8(49232)3-02-95 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства территорий муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 9 скверов из 19, что составляет 47,37 %. Примером благоустроенного парка может быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных скверов являются сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т. Павловского и Чернышевского сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Победы, сквер площади 200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных территорий и специально оборудованных функциональных площадок существует большая проблема с равномерностью их распределения по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города, роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов реки и их притоков (рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение к военной тематике, для расширения туристического маршрута по теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных территорий является обязательным элементом развития города, как носителя звания «Город воинской славы» и отражает индивидуальную особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено 1431 многоквартирных дома.1097 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых территорий - 230 территорий, что составляет 20,78%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и, в целом, повысит индекс качества городской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

**2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Основной целью муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных территорий основной задачей является использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата на пути повышения индекса качества городской среды являются следующие нормы:

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока действия программы на срок реализации федерального проекта;

- проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обязательное установление минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальной программ не позднее 1 марта года предоставления субсидии (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования).

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 43 территорий;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов;

- увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 объекта;

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов,

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к Программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Реализация программы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

**5. Основные мероприятия**

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;
3. Мероприятия по обустройству городских парков.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются добровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды предусматривается возможность осуществления расходов местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

* путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;
* путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);
* путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной муниципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации города Коврова от 03.07.2020 № 1148.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 188 344,2 тыс. руб.

**9.Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим результатам:

- рост привлекательности города для туристов;

- увеличение привлекательности города для инвесторов;

- снижение социальной напряженности;

- увеличение культурного уровня населения.

Приложение № 1

к Программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»; |
| Координатор | Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |
| Ответственный исполнитель | Отдел по реализации национальных проектов |
| Участники  | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов и иные юридические и физические лица |
| Цель  | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов (по сравнению с уровнем, измеренным по состоянию на 01.01.2020 г.) |
| Задачи подпрограммы  | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова (в том числе, городских парков) |
| Целевые показатели (индикаторы)  | Количество благоустроенных дворовых территорий;доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу; доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу; количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки);доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;повышение комфортности городской среды, рост индекса качества городской среды; |
| Срок реализации программы  |  2021-2023гг |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы[[2]](#footnote-2) | Потребность в финансировании составляет –188 344,2тыс. рублей.Из них по годам:2021 год – 69 339,0 тыс. руб.2022 год – 59 502,6 тыс. руб.2023 год – 59 502,6 тыс. руб.Источниками финансирования подпрограммы являются:средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;средства местного бюджета – 20 519,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 43 территорий;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов (с учетом парков);- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов, - увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены. |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник отдела по реализации национальных проектовДаневская Екатерина Сергеевна8 (49232) 3-02-95 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено 1431 многоквартирных дома. 1097 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых территорий - 230 территорий, что составляет 20,78%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 42 общественных территории (с учетом парков), из которых благоустроена 21 общественная территория, что составляет 50 % от общего количества. По результатам инвентаризации и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Отделом по реализации национальных проектов сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) Данный перечень приведен в Приложении № 3 к данной подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2.**Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов.

Подпрограмма предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 43 территории;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов,

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к Программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

**5. Основные мероприятия**

Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в том числе парков);

- реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

1. Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется путем создания универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова:

- проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- путем организации и проведения ответственным исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ;

- путем привлечения к участию в реализации мероприятий Программы добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

- **обязательное трудовое участие** в процессе благоустройства собственников помещений МКД, дворовая территория которого является участником Подпрограммы 1;

- **обязательное финансовое участие** в размере, установленном настоящей Подпрограммой;

 - обязательное принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**;**

**-** проведение строительного контроля над проведением работ;

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

 - ремонт дворовых проездов,

- ремонт тротуаров;

 - обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн;

- устройство парковочных мест.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

- иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат следующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет (согласно «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);

б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы следующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоустройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального перечня составили (по итогам 2018 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня: равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь\*2 012руб.кв.м;

2) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного: 16 956 руб.;

3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи: равна 13 773 руб. (в зависимости от модели скамьи);

4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна
4 905 руб.;

5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произведению числа машиномест на стоимость одного машиноместа.

СТОИМОСТЬ = число м/м\*18 000 руб.;

6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см): равна произведению площади пешеходной дорожки в кв. м и стоимости устройства 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь\*2 386 руб./кв. м.

Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении № 5 к Подпрограмме 1.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» от 14.06.2017 № 100 и на основании постановления администрации города Коврова «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования город Ковров Владимирской области» № 1649 от 05.07.2017, и корректируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Благоустройство территории города Коврова».Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, определяется после уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной документации и проведения аукционной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города включает:

1. устройство тротуаров;

2. установка детской и (или) спортивной площадок;

3. установка урн;

4. установка скамеек;

5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;

6. снос сухих и аварийных деревьев;

7. организация автомобильной стоянки;

8. обеспечение освещения;

9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

10. проведение строительного контроля над проведением работ;

11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору участников;

12. другие виды работ.

Очередность благоустройства территорий по годам реализации программы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется на основании Постановления администрации города Коврова от 29.09.2017 № 2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова».

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:

-Постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 № 2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова»;

- порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно приложению №6 к Подпрограмме 1;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», согласно приложению №7 к Подпрограмме 1;

- Постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова».

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Потребность в финансировании составляет – 188 344,2тыс. рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 20 519,5 тыс. руб.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового участия.

**9.Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

В результате реализации подпрограммы 1 планируется:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 43 территорий;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов,

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 12 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

 Приложение № 1

к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе

(сформирован, исходя из очередности реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абельмана, 128 | 34 | Грибоедова, 7/1 |
| 2 | Ковров-8, 18 | 35 | Барсукова, 17 |
| 3 | Пионерская, 6 | 36 | Машиностроителей, 9 |
| 4 | Грибоедова, 13 | 37 | Строителей, 39 |
| 5 | Туманова, 15 | 38 | Социалистическая, 4Б |
| 6 | Туманова, 31 | 39 | Социалистическая, 23 |
| 7 | проспект Мира, 6 | 40 | Грибоедова, 7/2 |
| 8 | проспект Мира, 4 | 41 | Лопатина, 19 |
| 9 | Т.Павловского, 9 | 42 | Полевая, 2 |
| 10 | З. Космодемьянская, 1/4 | 43 | Л. Чайкиной, 106 |
| 11 | пр. Ленина, 26;пр. Ленина, 28 | 44 | Либерецкая, 9 |
| 12 | пр. Ленина, 12;12А | 45 | проезд Фабричный, 6 |
| 13 | Чернышевского, 15 | 46 | З Космодемьянской, 1/8 |
| 14 | Маяковского, 2 | 47 | проезд Северный, 11 |
| 15 | Полевая, 4 | 48 | Лопатина, 23 |
| 16 | проезд Восточный, дом 14/2 | 49 | 5 Декабря, 22/1 |
| 17 | Муромская, 9 | 50 | Абельмана, 139/1 |
| 18 | Лопатина, 61;Лопатина, 63;Пугачева, 23 | 51 | Вишневая, 3 |
| 19 | Чернышевского, 7 | 52 | Комсомольская, 99/1 |
| 20 | Чернышевского, 1 | 53 | Абельмана, 139 |
| 21 | Социалистическая, 15 | 54 | Лопатина, 13/5 |
| 22 | проезд Урожайный, 4 | 55 | Муромская, 11 |
| 23 | Комсомольская, 34 | 56 | Партизанская, 1 |
| 24 | Генералова, 10 | 57 | Сергея Лазо, 6/1 |
| 25 | Волго-Донская, 3А | 58 | Л. Чайкиной, 104 |
| 26 | Восточная, 52/4 | 59 | пр. Ленина, 1Б |
| 27 | Машиностроителей, 3 | 60 | Муромская, 23 |
| 28 | Киркижа, 14Б | 61 | Брюсова, 52/1 |
| 29 | Еловая, 94 | 62 | Абельмана, 18 |
| 30 | Генералова, 12 | 63 | Куйбышева, 14 |
| 31 | пр. Ленина, 40 | 64 | Димитрова, 16 |
| 32 | Лопатина, 13/4 | 65 | Ковров-8, 14 |
| 33 | пр. Ленина, 63 | 66 | Ковров-8, 17 |
| 71 | Ранжева, 11/2 | 67 | Ковров-8, 20 |
| 72 | Киркижа, 14 | 68 | Лопатина, 76Лопатина, 78 |
| 73 | Машиностроителей, 15 | 69 | Маяковского, 79 |
| 74 | Дегтярева, 162 | 70 | Абельмана, 38 |
| 75 | З.Космодемьянской, 1/3 | 109 | проезд Северный, 12 |
| 76 | Лопатина, 21 | 110 | Ковров-8, 25 |
| 77 | Абельмана, 124 | 111 | Ковров-8, 23 |
| 78 | Маяковского, 30 | 112 | Ковров-8, 2 |
| 79 | Жуковского, 3 | 113 | Ковров-8, 24 |
| 80 | Восточная, 52/3 | 114 | пр. Ленина, 24 |
| 81 | Блинова, 76 | 115 | Ковров-8, 27 |
| 82 | Долинная, 1 | 116 | Шмидта, 9 |
| 83 | Космонавтов, 4/6 | 117 | Ковров-8, 11 |
| 84 | Л. Чайкиной, 108 | 118 | Ковров-8, 4 |
| 85 | Лопатина, 48 | 119 | Ковров-8, 10 |
| 86 | Грибоедова, 13/3 | 120 | Комсомольская, 36/2 |
| 87 | Брюсова, 54/1 | 121 | Социалистическая,6 |
| 88 | Островского, 77 | 122 | Абельмана, 135 |
| 89 | Ковров-8, 16 | 123 | Абельмана,4 |
| 90 | Ковров-8, 13 | 124 | Солнечная,2 |
| 91 | Строителей, 41 |  |  |
| 92 | Свердлова, 20 |  |  |
| 93 | Белинского, 11А |  |  |
| 94 | Киркижа, 16 |  |  |
| 95 | пр. Ленина, 14А |  |  |
| 96 | Брюсова, 2 |  |  |
| 97 | Еловая, 86/8 |  |  |
| 98 | Л. Чайкиной, 102 |  |  |
| 99 | Л. Чайкиной, 110 |  |  |
| 100 | 3 Интернационала, 31 |  |  |
| 101 | Еловая, 90/1 |  |  |
| 102 | Ковров-8, 1 |  |  |
| 103 | Ковров-8, 9 |  |  |
| 104 | Ковров-8, 7 |  |  |
| 105 | Ковров-8, 19 |  |  |
| 106 | Ковров-8, 5 |  |  |
| 107 | Ковров-8, 6 |  |  |
| 108 | Ковров-8, 8 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и неподавших заявку на участие в программе

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Восточный проезд, д 14/3 |
| 2 | Восточный проезд, д 14/4 |
| 3 | Муромский проезд, д 10 |
| 4 | Муромский проезд, д 3 |
| 5 | Муромский проезд, д 5 |
| 6 | Муромский проезд, д 6 |
| 7 | Муромский проезд, д 7 |
| 8 | Муромский проезд, д 8 |
| 9 | Муромский проезд, д 9 |
| 10 | пер Ногина, д 3 |
| 11 | пер Чкалова, д 3 |
| 12 | пер Чкалова, д 5 |
| 13 | пр. Ленина, д 10 |
| 14 | пр. Ленина, д 11 |
| 15 | пр. Ленина, д 13, пр. Ленина, д 15 |
| 16 | пр. Ленина, д 14 |
| 17 | пр. Ленина, д 16А,пр. Ленина, д 18, пр. Ленина, д 18А |
| 18 | пр. Ленина, д 17 |
| 19 | пр. Ленина, д 3 |
| 20 | пр. Ленина, д 2 |
| 21 | пр. Ленина, д 20, пр. Ленина, д 22 |
| 22 | пр. Ленина, д 27 |
| 23 | пр. Ленина, д 29 |
| 24 | пр. Ленина, д 30, пр. Ленина, д 32 |
| 25 | пр. Ленина, д 31, пр. Ленина, д 33 |
| 26 | пр. Ленина, д 36 |
| 27 | пр. Ленина, д 35 |
| 28 | пр. Ленина, д 38А |
| 29 | пр. Ленина, д 43 |
| 30 | пр. Ленина, д 44 |
| 31 | пр. Ленина, д 46,  |
| 32 | пр. Ленина, д 48 |
| 33 | пр. Ленина, д 5 |
| 34 | пр. Ленина, д 50 |
| 35 | пр. Ленина, д 51 |
| 36 | пр. Ленина, д 57 |
| 37 | пр. Ленина, д 58А |
| 38 | пр. Ленина, д 59 |
| 39 | пр. Ленина, д 61 |
| 40 | пр. Ленина, д 7, пр. Ленина, д 9 |
| 41 | проезд Брюсова, д 3 |
| 42 | проезд Брюсова, д 4 |
| 43 | проезд Брюсова, д 6 |
| 44 | Северный проезд, д 13 |
| 45 | тер Ковров-8, д 12 |
| 46 | Ковров-8, д. 15 |
| 47 | Ковров-8, д. 3 |
| 48 | ул. 18 Марта, д 6 |
| 49 | ул. 19 Партсъезда, д 10 |
| 50 | ул. 19 Партсъезда, д 3, ул. 19 Партсъезда, д 7 |
| 51 | ул. 19 Партсъезда, д 4ул. 19 Партсъезда, д 6 |
| 52 | ул. 3 Интернационала, д 26 |
| 53 | ул. 3 Интернационала, д 30 |
| 54 | ул. 3 Интернационала, д 30А |
| 55 | ул. 3 Интернационала, д 32 |
| 56 | ул. 3 Интернационала, д 34 |
| 57 | ул. 3 Интернационала, д 36 |
| 58 | ул. 5 Декабря, д 22 |
| 59 | ул. 5 Декабря, д 22/2 |
| 60 | ул. Абельмана, д 105 |
| 61 | ул. Абельмана, д 118 |
| 62 | ул. Абельмана, д 130 |
| 63 | ул. Абельмана, д 132 |
| 64 | ул. Абельмана, д 137 |
| 65 | ул. Абельмана, д 139/2 |
| 66 | ул. Абельмана, д 18/26 |
| 67 | ул. Абельмана, д 19 |
| 68 | ул. Абельмана, д 22 |
| 69 | ул. Абельмана, д 27 |
| 70 | ул. Абельмана, д 38 |
| 71 | ул. Абельмана, д 46 |
| 72 | ул. Абельмана, д 88 |
| 73 | ул. Абельмана, д 98 |
| 74 | ул. Бабушкина, д 1 |
| 75 | ул. Бабушкина, д 10 |
| 76 | ул. Бабушкина, д 14 |
| 77 | ул. Бабушкина, д 15 |
| 78 | ул. Бабушкина, д 2 |
| 79 | ул. Бабушкина, д 3 |
| 80 | Ул. Бабушкина, д 4 |
| 81 | Ул. Бабушкина, д 5 |
| 82 | Ул. Бабушкина, д 6 |
| 83 | Ул. Белинского, д 1/1 |
| 84 | Ул. Белинского, д 1/3 |
| 85 | Ул. Белинского, д 1/2 |
| 86 | Ул. Белинского, д 10 |
| 87 | Ул. Белинского, д 11,  |
| 88 | Ул. Белинского, д 11Б |
| 89 | Ул. Белинского, д 12 |
| 90 | Ул. Белинского, д 13А |
| 91 | Ул. Белинского, д 14 |
| 92 | Ул. Белинского, д 16 |
| 93 | Ул. Белинского, д 18 |
| 94 | Ул. Белинского, д 3 |
| 95 | Ул. Белинского, д 4 |
| 96 | Ул. Белинского, д 6 |
| 97 | Ул. Белинского, д 7 |
| 98 | Ул. Блинова, д 74 |
| 99 | Ул. Блинова, д 76/1 |
| 100 | Ул. Брюсова, д 19 |
| 101 | Ул. Брюсова, д 23 |
| 102 | Ул. Брюсова, д 25 |
| 103 | Ул. Брюсова, д 27 |
| 104 | Ул. Брюсова, д 52 |
| 105 | Ул. Брюсова, д 52/2 |
| 106 | Ул. Брюсова, д 54,  |
| 107 | Ул. Брюсова, д 58 |
| 108 | Ул. Бутовая, д 60 |
| 109 | Ул. Васильева, д 18, ул. Никитина, д 34 |
| 110 | Ул. Васильева, д 80 |
| 111 | Ул. Ватутина, д 2А, ул. Ватутина, д 2Б, ул. Ватутина, д 2В, ул. Чкалова, д 48 |
| 112 | Ул. Ватутина, д 2Г |
| 113 | Ул. Маяковского, д 48/2 |
| 114 | Ул. Ватутина, д 45 |
| 115 | Ул. Владимирская, д 1 |
| 116 | Ул. Волго-Донская, д 10/1 |
| 117 | Ул. Волго-Донская, д 11 |
| 118 | Ул. Волго-Донская, д 7 |
| 119 | Ул. Волго-Донская, д 11В |
| 120 | Ул. Волго-Донская, д 13 |
| 121 | Ул. Волго-Донская, д 14/2 |
| 122 | Ул. Волго-Донская, д 15 |
| 123 | ул Волго-Донская, д 17 |
| 124 | ул Волго-Донская, д 18, ул Волго-Донская, д 20, ул Волго-Донская, д 22 |
| 125 | ул Волго-Донская, д 23 |
| 126 | ул Волго-Донская, д 25 |
| 127 | ул Волго-Донская, д 27 |
| 128 | ул Волго-Донская, д 24 |
| 129 | ул Волго-Донская, д 26 |
| 130 | ул Волго-Донская, д 29 |
| 131 | ул Волго-Донская, д 31 |
| 132 | ул Волго-Донская, д 3 |
| 133 | ул Волго-Донская, д 4, ул Волго-Донская, д 4А, ул Волго-Донская, д 6, ул Волго-Донская, д 6А |
| 134 | ул Волго-Донская, д 8 |
| 135 | ул Волго-Донская, д 44 |
| 136 | ул Волго-Донская, д 5 |
| 137 | ул Волго-Донская, д 9 |
| 138 | ул Володарского, д 12 |
| 139 | ул Володарского, д 23 |
| 140 | ул Володарского, д 31 |
| 141 | ул Володарского, д 37 |
| 142 | ул Володарского, д 7 |
| 143 | ул Восточная, д 52/1 |
| 144 | ул Восточная, д 52/2 |
| 145 | ул Восточная, д 52/7, ул Восточная, д 52/9 |
| 146 | ул Гастелло, д 14, ул Куйбышева, д 13 |
| 147 | ул Гастелло, д 5 |
| 148 | ул Гастелло, д 9 |
| 149 | Ул Генералова, д 1 |
| 150 | Ул Генералова, д 5А |
| 151 | Ул Генералова, д 90 |
| 152 | ул Грибоедова, д 1 |
| 153 | ул Грибоедова, д 11 |
| 154 | ул Грибоедова, д 117 |
| 155 | ул Грибоедова, д 119 |
| 156 | ул Грибоедова, д 119А |
| 157 | ул Грибоедова, д 121 |
| 158 | ул Грибоедова, д 125 |
| 159 | ул Грибоедова, д 125А |
| 160 | ул Грибоедова, д 13/1,ул Грибоедова, д 13/2,  |
| 161 | ул Летняя, д 21 |
| 162 | ул Грибоедова, д 32 |
| 163 | ул Грибоедова, д 42 |
| 164 | ул Грибоедова, д 44 |
| 165 | ул Грибоедова, д 46 |
| 166 | ул Грибоедова, д 48 |
| 167 | ул Грибоедова, д 5/1 |
| 168 | ул Грибоедова, д 5/2 |
| 169 | ул Грибоедова, д 50 |
| 170 | ул Грибоедова, д 52, ул Грибоедова, д 54 |
| 171 | ул Грибоедова, д 56 |
| 172 | ул Грибоедова, д 58 |
| 173 | ул Грибоедова, д 60 |
| 174 | ул Грибоедова, д 62 |
| 175 | ул Грибоедова, д 64 |
| 176 | ул Грибоедова, д 68 |
| 177 | ул Грибоедова, д 7/3 |
| 178 | ул Грибоедова, д 7/3 |
| 179 | ул Грибоедова, д 70, ул Грибоедова, д 72 |
| 180 | ул Грибоедова, д 74 |
| 181 | ул Грызлова, д 3 |
| 182 | ул Грызлова, д 5А |
| 183 | ул Дачная, д 31Б |
| 184 | ул Дегтярева, д 164 |
| 185 | ул Дегтярева, д 19 |
| 186 | ул Дегтярева, д 195 |
| 187 | ул Дегтярева, д 4 |
| 188 | ул Дегтярева, д 6 |
| 189 | ул Дзержинского, д 1 |
| 190 | ул Дзержинского, д 2 |
| 191 | ул Дзержинского, д 5 |
| 192 | улКиркижа, д 20, улКиркижа, д 20А, улКиркижа, д 22 |
| 193 | ул Димитрова, д 18 |
| 194 | ул Димитрова, д 20 |
| 195 | ул Димитрова, д 4 |
| 196 | ул Димитрова, д 51, ул Димитрова, д 53, ул Димитрова, д 55 |
| 197 | ул Димитрова, д 57 |
| 198 | ул Димитрова, д 8 |
| 199 | ул Долинная 1-я, д 12 |
| 200 | ул Долинная 1-я, д 14, ул Долинная 1-я, д 16,  |
| 201 | ул Дорожная, д 11, ул Дорожная, д 9 |
| 202 | ул Дорожная, д 12 |
| 203 | ул Еловая, д 84 |
| 204 | ул Еловая, д 84/5, ул Еловая, д 84/6 |
| 205 | ул Еловая, д 86, ул Еловая, д 86/1, ул Еловая, д 86/2 |
| 206 | ул Еловая, д 86/3, ул Еловая, д 86/4,ул Еловая, д 88 |
| 207 | ул Еловая, д 86/5, ул Еловая, д 86/7, ул Еловая, д 86/8 |
| 208 | ул Еловая, д 86/9 |
| 209 | ул Еловая, д 88 |
| 210 | ул Еловая, д 90/2 |
| 211 | ул Запольная, д 24/1 |
| 212 | ул Запольная, д 26 |
| 213 | ул Зои Космодемьянской, д 1/1,  |
| 214 | ул Зои Космодемьянской, д 1/11 |
| 215 | ул Зои Космодемьянской, д 17, ул Зои Космодемьянской, д 19,ул Зои Космодемьянской, д 19А,ул Зои Космодемьянской, д 21 |
| 216 | ул Зои Космодемьянской, д 23 |
| 217 | ул Зои Космодемьянской, д 26 |
| 218 | ул Зои Космодемьянской, д 26/1, ул Зои Космодемьянской, д 26/2 |
| 219 | ул Зои Космодемьянской, д 28 |
| 220 | ул Зои Космодемьянской, д 3/1 |
| 221 | ул Зои Космодемьянской, д 30, ул Зои Космодемьянской, д 30/1, ул Зои Космодемьянской, д 30/2 |
| 222 | ул Зои Космодемьянской, д 32 |
| 223 | ул Зои Космодемьянской, д 34, ул Зои Космодемьянской, д 36, ул Зои Космодемьянской, д 38 |
| 224 | ул Зои Космодемьянской, д 34А |
| 225 | ул Зои Космодемьянской, д 7/1, ул Зои Космодемьянской, д 7/2, ул Зои Космодемьянской, д 7/3, ул Зои Космодемьянской, д 9 |
| 226 | ул Калинина, д 1 |
| 227 | ул Калинина, д 3,  |
| 228 | ул Калинина, д 5 |
| 229 | ул Калинина, д 14 |
| 230 | ул Калинина, д 15,ул Калинина, д 17 |
| 231 | ул Калинина, д 20, ул Калинина, д 22 |
| 232 | ул Калинина, д 21 |
| 233 | ул Калинина, д 8 |
| 234 | ул Калинина, д 9 |
| 235 | улКиркижа, д 1 |
| 236 | улКиркижа, д 11 |
| 237 | улКиркижа, д 12 |
| 238 | улКиркижа, д 13 |
| 239 | улКиркижа, д 14А |
| 240 | улКиркижа, д 15 |
| 241 | улКиркижа, д 2 |
| 242 | улКиркижа, д 3 |
| 243 | улКиркижа, д 30 |
| 244 | улКиркижа, д 4 |
| 245 | улКиркижа, д 5 |
| 246 | улКиркижа, д 6 |
| 247 | улКиркижа, д 7 |
| 248 | улКиркижа, д 9 |
| 249 | ул Кирова, д 67, |
| 250 | ул Кирова, д 67А, |
| 251 | ул Кирова, д 69 |
| 252 | ул Кирова, д 71 |
| 253 | ул Кирова, д 73 |
| 254 | ул Кирова, д 75 |
| 255 | ул Кирова, д 77 |
| 256 | ул Кирова, д 79 |
| 257 | Ул Клязьменская, д 3А |
| 258 | Ул Клязьменская, д 6 |
| 259 | ул Колхозная, д 27, ул Колхозная, д 29 |
| 260 | ул Куйбышева, д 18, ул Куйбышева, д 20 |
| 261 | ул Колхозная, д 31 |
| 262 | ул Комсомольская, д 100 |
| 263 | ул Комсомольская, д 101, |
| 264 | ул Комсомольская, д 102 |
| 265 | ул Комсомольская, д 104 |
| 266 | ул Комсомольская, д 28 |
| 267 | ул Комсомольская, д 30 |
| 268 | ул Комсомольская, д 32 |
| 269 | ул Комсомольская, д 36/4 |
| 270 | ул Комсомольская, д 95, ул Строителей, д 2 |
| 271 | ул Комсомольская, д 97, ул Комсомольская, д 99 |
| 272 | ул Космонавтов, д 10, ул Космонавтов, д 8, ул Космонавтов, д 8А |
| 273 | ул Космонавтов, д 12 |
| 274 | ул Космонавтов, д 2,  |
| 275 | ул Космонавтов, д 4 |
| 276 | ул Космонавтов, д 4/4 |
| 277 | ул Краснознаменная, д 10,ул Краснознаменная, д 8 |
| 278 | ул Краснознаменная, д 11 |
| 279 | ул Краснознаменная, д 3 |
| 280 | ул Краснознаменная, д 7 |
| 281 | ул Краснознаменная, д 8 |
| 282 | ул Кузнечная, д 16А |
| 283 | ул Кузнечная, д 3 |
| 284 | ул Кузнечная, д 6А |
| 285 | ул Куйбышева, д 10 |
| 286 | ул Куйбышева, д 11 |
| 287 | ул Куйбышева, д 15 |
| 288 | ул Куйбышева, д 3 |
| 289 | ул Куйбышева, д 4 |
| 290 | ул Куйбышева, д 4 к 1 |
| 291 | ул Куйбышева, д 5 |
| 292 | ул Куйбышева, д 9 |
| 293 | улЛепсе, д 1 |
| 294 | улЛепсе, д 11 |
| 295 | улЛепсе, д 2 |
| 296 | улЛепсе, д 3 |
| 297 | улЛепсе, д 4 |
| 298 | улЛепсе, д 5 |
| 299 | улЛепсе, д 7 |
| 300 | ул Лесная, д 11, ул Лесная, д 9 |
| 301 | ул Лесная, д 3, ул Лесная, д 5 |
| 302 | ул Лесная, д 4 |
| 303 | ул Лесная, д 7 |
| 304 | ул Летняя, д 19 |
| 305 | ул Летняя, д 21 |
| 306 | ул Летняя, д 25, ул Летняя, д 27 |
| 307 | ул Летняя, д 29 |
| 308 | ул Летняя, д 31 |
| 309 | ул Летняя, д 35,ул Летняя, д 37, ул Летняя, д 39 |
| 310 | ул Летняя, д 41 |
| 311 | ул Летняя, д 43, ул Летняя, д 45 |
| 312 | ул Летняя, д 49, ул Летняя, д 51, ул Летняя, д 53 |
| 313 | ул Летняя, д 55 |
| 314 | ул Летняя, д 82 |
| 315 | ул Летняя, д 84А |
| 316 | ул Летняя, д 86 |
| 317 | ул Летняя, д 88 |
| 318 | Ул Либерецкая, д 1 |
| 319 | Ул Либерецкая, д 2 |
| 320 | Ул Либерецкая, д 4 |
| 321 | ул Лизы Чайкиной, д 32 |
| 322 | ул Лизы Чайкиной, д 34 |
| 323 | ул Лизы Чайкиной, д 36 |
| 324 | ул Лизы Чайкиной, д 38 |
| 325 | ул Лизы Чайкиной, д 40 |
| 326 | ул Лопатина, д 1 |
| 327 | ул Лопатина, д 13/1 |
| 328 | ул Лопатина, д 13/3 |
| 329 | ул Лопатина, д 13/2 |
| 330 | ул Лопатина, д 21/1 |
| 331 | ул Лопатина, д 44 |
| 332 | ул Лопатина, д 46 |
| 333 | ул Лопатина, д 50 |
| 334 | ул Лопатина, д 57 |
| 335 | ул Лопатина, д 57А |
| 336 | ул Лопатина, д 59 |
| 337 | ул Лопатина, д 68 |
| 338 | ул Лопатина, д 72 |
| 339 | ул Лопатина, д 72А |
| 340 | ул Луговая, д 11, ул Луговая, д 13 |
| 341 | ул Луговая, д 15, ул Луговая, д 17 |
| 342 | ул Луговая, д 3, ул Луговая, д 5, ул Луговая, д 7 |
| 343 | ул Малая Железнодорожная, д 1 |
| 344 | ул Малеева, д 4 |
| 345 | ул Матвеева, д 3 |
| 346 | ул Матвеева, д 3а |
| 347 | ул Матвеева, д 7 |
| 348 | ул Машиностроителей, д 13 |
| 349 | ул Машиностроителей, д 5/2 |
| 350 | ул Маяковского, д 104, ул Пионерская, д 18 |
| 351 | ул Маяковского, д 106, ул Маяковского, д 108 |
| 352 | ул Маяковского, д 110 |
| 353 | ул Маяковского, д 24 |
| 354 | ул Маяковского, д 28 |
| 355 | ул Маяковского, д 81, ул Маяковского, д 83 |
| 356 | ул Маяковского, д 85 |
| 357 | ул Маяковского, д 87, ул Маяковского, д 89 |
| 358 | ул Металлистов, д 10 |
| 359 | ул Металлистов, д 12 |
| 360 | ул Металлистов, д 4 |
| 361 | ул Металлистов, д 6 |
| 362 | ул Металлистов, д 8 |
| 363 | ул Молодогвардейская, д 1/16, ул Молодогвардейская, д 3 |
| 364 | ул Молодогвардейская, д 4 |
| 365 | ул Молодогвардейская, д 5, ул Молодогвардейская, д 7 |
| 366 | ул Молодогвардейская, д 8 |
| 367 | Ул МОПРа, д 20, ул МОПРа, д 22 |
| 368 | Ул МОПРа, д 27, ул МОПРа, д 29, ул МОПРа, д 31, ул МОПРа, д 33, ул МОПРа, д 35 |
| 369 | ул Моховая, д 1 |
| 370 | ул Моховая, д 1/3, ул Моховая, д 1/4 |
| 371 | ул Моховая, д 1/5 |
| 372 | ул Моховая, д 1/6 |
| 373 | ул Моховая, д 1/7 |
| 374 | ул Моховая, д 17 |
| 375 | ул Моховая, д 1А |
| 376 | ул Моховая, д 1Б |
| 377 | ул Моховая, д 2 |
| 378 | ул Моховая, д 2/11, ул Моховая, д 2/4,  |
| 379 | ул Моховая, д 2/8 |
| 380 | ул Моховая, д 2А, ул Моховая, д 2Б |
| 381 | ул Моховая, д 2В |
| 382 | ул Моховая, д 6 |
| 383 | ул Муромская, д 1 |
| 384 | ул Муромская, д 13, ул Муромская, д 13А |
| 385 | ул Муромская, д 15 |
| 386 | ул Муромская, д 23/3 |
| 387 | ул Муромская, д 25 |
| 388 | ул Муромская, д 25/3 |
| 389 | ул Муромская, д 25/2 |
| 390 | ул Муромская, д 27/2 |
| 391 | ул Муромская, д 31 |
| 392 | ул Муромская, д 33, ул Муромская, д 35 |
| 393 | ул Муромская, д 35 |
| 394 | ул Муромская, д 35/1 |
| 395 | ул Муромская, д 5 стр 1, ул Муромская, д 7 |
| 396 | ул Набережная, д 10А |
| 397 | ул Набережная, д 16 |
| 398 | ул Набережная, д 17 |
| 399 | ул Набережная, д 17/2 |
| 400 | ул Набережная, д 18, ул Набережная, д 19 |
| 401 | ул Набережная, д 20 |
| 402 | ул Набережная, д 21 |
| 403 | ул Набережная, д 22 |
| 404 | ул Набережная, д 23 |
| 405 | ул Набережная, д 24 |
| 406 | ул Набережная, д 5 |
| 407 | ул Никитина, д 19 |
| 408 | ул Октябрьская, д 20 |
| 409 | ул Олега Кошевого, д 1 |
| 410 | ул Олега Кошевого, д 10 |
| 411 | ул Олега Кошевого, д 11 |
| 412 | ул Олега Кошевого, д 12 |
| 413 | ул Олега Кошевого, д 13 |
| 414 | ул Олега Кошевого, д 15 |
| 415 | ул Олега Кошевого, д 2 |
| 416 | ул Олега Кошевого, д 3 |
| 417 | ул Олега Кошевого, д 4 |
| 418 | ул Олега Кошевого, д 5 |
| 419 | ул Олега Кошевого, д 6 |
| 420 | ул Олега Кошевого, д 7 |
| 421 | ул Олега Кошевого, д 8 |
| 422 | ул Олега Кошевого, д 9 |
| 423 | Ул Осиповская, д 41 |
| 424 | ул Островского, д 57/1 |
| 425 | ул Островского, д 73 |
| 426 | ул Островского, д 75 |
| 427 | ул Островского, д 79 |
| 428 | ул Островского, д 81 |
| 429 | ул Парковая, д 2, ул Парковая, д 2/2 |
| 430 | ул Партизанская, д 2 |
| 431 | ул Первомайская, д 21 |
| 432 | ул Первомайская, д 27 |
| 433 | Ул Першутова, д 24 |
| 434 | Ул Першутова, д 35/1 |
| 435 | ул Пионерская, д 12 |
| 436 | ул Пионерская, д 16 |
| 437 | ул Пионерская, д 17 |
| 438 | ул Пионерская, д 19 |
| 439 | ул Пионерская, д 21 |
| 440 | ул Пионерская, д 23 |
| 441 | ул Пионерская, д 25 |
| 442 | ул Пионерская, д 27 |
| 443 | ул Пионерская, д 3 |
| 444 | ул Пионерская, д 5 |
| 445 | ул Пионерская, д 6 |
| 446 | Ул Подлесная, д 12 |
| 447 | Ул Подлесная, д 13 |
| 448 | Ул Подлесная, д 14 |
| 449 | Ул Подлесная, д 16 |
| 450 | Ул Подлесная, д 17 |
| 451 | Ул Подлесная, д 17А |
| 452 | Ул Подлесная, д 19, ул Подлесная, д 21 |
| 453 | Ул Подлесная, д 2 |
| 454 | Ул Подлесная, д 22 |
| 455 | Ул Подлесная, д 22А, ул Подлесная, д 22Б |
| 456 | Ул Подлесная, д 24 |
| 457 | Ул Подлесная, д 4 |
| 458 | ул Правды, д 12 |
| 459 | ул Преображенская, д 1 |
| 460 | ул Пролетарская, д 38А |
| 461 | ул Пролетарская, д 40 |
| 462 | ул Пролетарская, д 42, ул Пролетарская, д 44 |
| 463 | ул Пролетарская, д 46 |
| 464 | ул Пролетарская, д 48 |
| 465 | ул Пролетарская, д 50 |
| 466 | ул Пролетарская, д 52 |
| 467 | ул Пугачева, д 21 |
| 468 | ул Пугачева, д 23А |
| 469 | ул Пугачева, д 24 |
| 470 | ул Пугачева, д 26 |
| 471 | ул Пугачева, д 29 |
| 472 | ул Пугачева, д 31 |
| 473 | ул Пугачева, д 30 |
| 474 | ул Рабочая, д 35 |
| 475 | Ул Ранжева, д 13 |
| 476 | Ул Ранжева, д 7 |
| 477 | Ул Рунова, д 34 |
| 478 | Ул Рунова, д 34А |
| 479 | Ул Рунова, д 36 |
| 480 | Ул Рунова, д 36А |
| 481 | Ул Рунова, д 38 |
| 482 | Ул Рунова, д 40А |
| 483 | ул Свердлова, д 11 |
| 484 | ул Свердлова, д 18 |
| 485 | ул Свердлова, д 1А |
| 486 | ул Свердлова, д 82А |
| 487 | ул Свердлова, д 84 |
| 488 | ул Сергея Лазо, д 4/1 |
| 489 | ул Славянская, д 31 |
| 490 | ул Советская, д 27 |
| 491 | ул Сосновая, д 15/1, ул Сосновая, д 15/2 |
| 492 | ул Сосновая, д 15/3 |
| 493 | ул Сосновая, д 17 |
| 494 | ул Сосновая, д 28 |
| 495 | ул Сосновая, д 3 |
| 496 | ул Сосновая, д 30 |
| 497 | ул Сосновая, д 32 |
| 498 | ул Сосновая, д 35 |
| 499 | ул Сосновая, д 37 |
| 500 | ул Сосновая, д 39 |
| 501 | ул Сосновая, д 4 |
| 502 | ул Социалистическая, д 10 |
| 503 | ул Социалистическая, д 11 |
| 504 | ул Социалистическая, д 25 |
| 505 | ул Социалистическая, д 27 |
| 506 | ул Социалистическая, д 4 |
| 507 | ул Социалистическая, д 7 |
| 508 | ул Социалистическая, д 8 |
| 509 | ул Социалистическая, д 9 |
| 510 | ул Станиславского, д 1/1 |
| 511 | ул Строителей, д 12/1 |
| 512 | ул Строителей, д 22/2 |
| 513 | ул Строителей, д 31/1 |
| 514 | ул Строителей, д 33 |
| 515 | ул Строителей, д 35 |
| 516 | ул Строителей, д 5 |
| 517 | ул Строителей, д 9 |
| 518 | ул Суворова, д 19 |
| 519 | ул Текстильная, д 3 |
| 520 | ул Тимофея Павловского, д 11 |
| 521 | ул Тимофея Павловского, д 3 |
| 522 | ул Тимофея Павловского, д 4 |
| 523 | ул Тимофея Павловского, д 5 |
| 524 | ул Тимофея Павловского, д 6 |
| 525 | ул Тимофея Павловского, д 8 |
| 526 | ул Тимофея Павловского, д 7 |
| 527 | ул Труда, д 1 |
| 528 | ул Туманова, д 10ул Туманова, д 12ул Туманова, д 8 |
| 529 | ул Туманова, д 4ул Туманова, д 6 |
| 530 | ул Туманова, д 14 |
| 531 | ул Туманова, д 16 |
| 532 | ул Туманова, д 18,ул Туманова, д 20, ул Туманова, д 22 |
| 533 | ул Туманова, д 29 |
| 534 | ул Туманова, д 2А |
| 535 | ул Туманова, д 6А |
| 536 | ул Туманова, д 8А |
| 537 | ул Туманова, д 9 |
| 538 | ул Тургенева, д 1 |
| 539 | ул Урицкого, д 15 |
| 540 | ул Урожайная, д 100 |
| 541 | ул Урожайная, д 79 |
| 542 | ул Федорова, д 95 |
| 543 | ул Федорова, д 99ул. Федорова, д. 101 |
| 544 | ул Фрунзе, д 10 |
| 545 | ул Фрунзе, д 11 |
| 546 | ул Фрунзе, д 13,  |
| 547 | ул Фрунзе, д 15 |
| 548 | ул Фрунзе, д 17 |
| 549 | ул Фрунзе, д 19 |
| 550 | ул Фрунзе, д 2 |
| 551 | ул Фрунзе, д 4 |
| 552 | ул Фрунзе, д 6 |
| 553 | ул Фрунзе, д 7 |
| 554 | ул Фрунзе, д 8 |
| 555 | ул Фурманова, д 14 |
| 556 | ул Фурманова, д 16 |
| 557 | ул Фурманова, д 17/1 |
| 558 | ул Фурманова, д 18 |
| 559 | ул Фурманова, д 27 |
| 560 | ул Фурманова, д 31 |
| 561 | ул Фурманова, д 33 |
| 562 | ул Циолковского, д 12 |
| 563 | ул Циолковского, д 19 |
| 564 | ул Циолковского, д 21 |
| 565 | ул Циолковского, д 35 |
| 566 | ул Циолковского, д 40 |
| 567 | ул Чернышевского, д 11 |
| 568 | ул Чернышевского, д 12 |
| 569 | ул Чернышевского, д 17 |
| 570 | ул Чернышевского, д 3 |
| 571 | ул Чернышевского, д 4 |
| 572 | ул Чкалова, д 48/2 |
| 573 | ул Чкалова, д 50 |
| 574 | ул Шмидта, д 11 |
| 575 | ул Щеглова, д 43 |
| 576 | ул Щеглова, д 56 |
| 577 | ул Щеглова, д 60 |
| 578 | ул Щорса, д 1 |
| 579 | ул Щорса, д 23 |
| 580 | Урожайный проезд, д 3 |
| 581 | Урожайный проезд, д 6 |
| 582 | Урожайный проезд, д 8 |
| 583 | Фабричный проезд, д 4 |
| 584 | Фабричный проезд, д 4А |
| 585 | Фабричный проезд, д 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер | Адрес дворовой территории |
| 1 | ул. Абельмана, 128 |
| 2 | ул. Пионерская, 6 |
| 3 | ул. Грибоедова, 13 |
| 4 | ул. Туманова, 15 |
| 5 | ул. Туманова, 31 |
| 6 | проспект Мира, 4 |
| 7 | проспект Мира, 6 |
| 8 | ул. Зои Космодемьянской, 1/4 |
| 9 | пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 28 |
| 10 | пр. Ленина, 12А |
| 11 | ул. Чернышевского, 15 |
| 12 | ул. Полевая, 4 |
| 13 | проезд Восточный, 14/2 |

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер | Адрес дворовой территории |
| 1 | ул. Маяковского, 2 |
| 2 | ул. Муромская, 9 |
| 3 | ул. Лизы Чайкиной, 102 |
| 4 | ул. Лизы Чайкиной, 104 |

Приложение № 3

к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** | **Место расположения, назначение** |
| 1 | Скверпо ул. Советской | Расположен на ул. Советская.Имеет историческое, мемориальное, средоза-щитное и эстетическое значение. |
| 2 | Стадион "Авангард", расположен на ул. Долинной | Комплекс для занятий физкультурой и спортом |
| 3 | Сквер по ул. Комсомольской | Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная до ул. Кирова. Имеет средозащитное значение. |
| 4 | Сквер и березовая аллеяпо ул. Белинского | Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьменской до ул. Северной.Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 5 | Сквер по ул. Сосновая | Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина |
| 6 | Сквер поул. З. Космодемьянской | Расположен по ул. З. Космодемьянской в районе домов 5/1, 3/1, 1/1 |
| 7 | Сквер по ул. Гастелло | Расположен напротив школы № 15 |
| 8 | Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана | Расположен на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана |
| 10 | Парк Комсомольский и городская Набережная. | Расположен между правым берегом р. Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 11 | Парк Экскаваторостроителей | Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. Свердлова |
| 12 | Городской бульвар по ул. Абельмана. | Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое значение.  |
| 13 | Сквер по ул. О. Кошевого | Расположен на ул. О. Кошевого. Имеет мемориальное, эстетическое значение. |
| 14 | Сквер Сенная площадь | Расположен между улицами Правды, Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, эстетическое значение. |
| 15 | Городской пляж Озеро Старка | Расположен в пойме левого берега р. Клязьма. Место массового отдыха горожан.  |
| 16 | Сквер на пересечении ул. Малеева и ул. Лопатина | Расположен на пересечении ул. Малеева и ул. Лопатина, напротив ДК им. Ленина, имеет эстетическое и памятное значение  |
| 17 | Кукушкин пруд с зеленой зоной. | Расположен в районе ул. Матросова, ул. Куйбышева |
| 18 | Сквер с прудом по ул. Левченко. | Расположен по ул. Левченко  |
| 19 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Пугачева |
| 20 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59 по проспекту Ленина |
| 21 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен между домами №1б и №3 по проспекту Ленина |
| 22 | Сквер по ул. Грибоедова | Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского |
| 23 | Ширина гора | Место проведения митингов и собраний в 1905-1906 гг. |
| 24 | Сквер на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова | Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова |
| 25 | Сквер «Культуры» | Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эстетическое и памятное значение |
| 26 | Бульвар им. Ю. М. Сазыкина | Расположен на пересечении улиц Брюсова и Лопатина |

Приложение № 4

к Подпрограмме 1

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в 2021 году (годы 2022-2023 проект решения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название общественной территории** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Сквер по ул. З. Космодемьянской |  |  |  |
| Кукушкин пруд с зеленой зоной |  |  |  |
| Сквер по ул. Комсомольской |  |  |  |
| Стадион "Авангард", расположен на ул. Долинной |  |  |  |
| Сквер «Культуры» |  |  |  |
| Сквер на пересечении улицы Пугачева и проспекта Ленина |  |  |  |
| Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана |  |  |  |
| Бульвар им. Ю. М. Сазыкина |  |  |  |

**Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название парка** | **2021** | **2022** | **2023** |
| парк Экскаваторостроителей |  |  |  |
| Комсомольский парк и городская набережная |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5к Подпрограмме 1Элементы оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование, размеры (ДхШхВ) | Арт | Масса (кг) | Эскиз | Цена |
| 1 | Скамейка 1960х595х800 | С-52/2 | 43 |  | 12 121 |
| 2 | Урна металлическая 350х337х900 объем 28л | У-9 | 8 |  | 3 598 |
| 3 | Скамейка 1460х503х800 | С-15/1 | 38 |  | 9 610 |
| 4 | Скамейка 1460х595х800 | С-52/1 | 38 |  | 9 679 |

 |

*\* В цену не включена установка*.

Приложение № 6

 к Подпрограмме 1

Порядок

 участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в размере, установленном Программой, от общей стоимости соответствующих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в программе благоустройства и должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова (далее - Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству.

**3. Условия расходования средств**

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация города Коврова заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в котором указывается объект благоустройства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидии, устанавливается размер финансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 15 % от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрации города Коврова в соответствии с бюджетным законодательством.

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с отчетом о произведенных затратах, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

 Приложение № 7

 к Подпрограмме 1

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними организациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой территории. В этот период представитель заинтересованных лиц размещает на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает пожелания от собственников по корректировке проекта. После чего представляет в администрацию города Коврова в лице Управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям согласованный дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необходимости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №2 к

Программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове |
| Координатор | Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |
| Ответственный исполнитель | Отдел по реализации национальных проектов |
| Соисполнители  |  |
| Участники  |  - |
| Цель  | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Задачи подпрограммы  | Обустройство городских парков |
| Целевые показатели (индикаторы)  | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  |
| Срок реализации программы  | 2021-2023гг |
| Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы | Финансирование составляет –0 тыс. рублей.Из них по годам:2021 год – 0 тыс. руб.2022 год – 0 тыс. руб.2023 год – 0 тыс. руб.Источниками финансирования подпрограммы являются:средства федерального бюджета – 0тыс. руб.;средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 2 шт. |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник отдела по реализации национальных проектовДаневская Екатерина Сергеевна 8(49232)3-02-95 |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем**

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что составляет 50 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города, роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. **Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности**

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству городских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных результатов.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

В результате реализации программы будут достигнуты следующих результаты:

-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 2 шт.

**4. Сроки и этапы реализации**

 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

**5. Основные мероприятия**

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор городского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно «Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова», а также разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов таких территорий».

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**8. Ресурсное обеспечение**

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.

Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2021 году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

 - командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

В результате реализации подпрограммы 2 планируется:

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 2 объекта.

Приложение № 3

к Программе

**Формы приложений к муниципальной программе**

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| МП | Пп | прогноз | прогноз | прогноз |
| 27 | 1 |  **Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»** |
|  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (прирост к значению показателя на конец 2018 года) | усл. ед. | 10 | 15 | 20 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 13 | 15 | 15 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) | ед. | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет  | проценты | 16 | 20 | 25 |
| 4 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу  | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу  | проценты | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»** |
| 1 | Количество благоустроенных городских парков  | ед. | 1 | 1 | 1  |

**Форма 2.** Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»** |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 2023 | 2021-1002022-1002023-100 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий |
| 2021-1002022-1002023-1002021-162022-202023-25 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет |
| Основное мероприятие 2Основное мероприятие F2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорийФедеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 2023 | 2021-132022- 15 2023- 152021-42022-22023-32021-102022-152023-20 | Количество благоустроенных дворовых территорийКоличество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |
| **Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»** |
| Основноемероприятие 1 | «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 2023 | 2021-12022-12023-1 | Количество благоустроенных городских парков  |

**Форма 3.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания программой не предусмотрены.

**Форма 4.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз(раздел) | Пр(подраздел) | ЦС(целевая статья) | ВР(вид расхода) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Программа | Благоустройство территории города Коврова | Всего |  |  |  |  |  | 69 339,0 | 59 502,6 | 59 502,6 |
| Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Формирование современной городской среды на территории города Коврова | Всего |  |  |  |  |  | 69 339,0 | 59 502,6 | 59 502,6 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий | Всего |  |  |  | 27102 |  | 9 886,4 | 900,0 | 900,0 |
| Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 2710221250 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 2710221260 | 200 | 9 886,4 | 900,0 | 900,0 |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 2710221340 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие F2 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» | Всего |  |  |  | 271F2 |  | 59 452,6 | 58 602,6 | 58 602,6 |
| Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (скверы и парки) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 200 | 29 255,5 | 36 544,1 | 35 007,9 |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (дворы)  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 800 | 26 094,8 | 18 014,8 | 19 551,0 |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (скверы и парки) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 200 | 597,1 | 745,8 | 714,5 |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (дворы) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 800 | 532,5 | 367,7 | 399,0 |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (скверы и парки) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 200 | 1 571,3 | 1 962,7 | 1 880,2 |
|  | Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (дворы) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 271F255550 | 800 | 1 401,4 | 967,5 | 1 050,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Основноемероприятие 1 | «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 2720121270 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Расходы на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 27201R5600 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Расходы на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 27201R5600 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Расходы на поддержку благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств городского бюджета | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 703 | 05 | 03 | 27201R5600 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Форма 5.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2021 | 2022 | 2023 |
| МП | Пп |
| 27 |  | Муниципальная программа **«Благоустройство территории города Коврова»** | **Всего** | 188 344,2 | 69 339,0 | 59 502,6 | 59 502,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Коврова | 20 519,5 | 12 859,1 | 3 830,2 | 3 830,2 |
| субсидии из областного бюджета  | 167 824,7 | 56 479,9 | 55 672,4 | 55 672,4 |
| субвенции из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1 | **Формирование современной городской среды на территории города Коврова** | **Всего** | 188 344,2 | 69 339,0 | 59 502,6 | 59 502,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Коврова | 20 519,5 | 12 859,1 | 3 830,2 | 3 830,2 |
| субсидии из областного бюджета  | 167 824,7 | 56 479,9 | 55 672,4 | 55 672,4 |
| субвенции из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2 | **Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове** | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета города Коврова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)