**План**

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередь ремонта | Наименование объектов (с указанием автомобильной дороги, ремонтируемого участка, населенного пункта) | Ориентировочная стоимость работ (тыс. рублей) | Обоснование необходимости работ | Источник финансирования, срок и порядок освоения |
| **Ямочный ремонт дорог** | | | | |
| 1 | Ремонт литым асфальтом в 1-м квартале 2017 года.  Ямочный ремонт дорог в апреле 2017 года.  Ремонт дорог литым асфальтом в 3-м и 4-м квартале 2017 года. | 1 294,0  5 100,0  1 900,0 | Акт обследования дорог | Местный бюджет. |
| **Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения** | | | | |
|  | СОШ№15, СОШ№19 | 2 084,2 | Решение комиссии по безопасности дорожного движения | Областной бюджет-95%, местный бюджет-5% (30 956,0+1 547,8). |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт дорог** | | | | |
| 1 | ул.Белинского (от пересечения с ул. Дегтярева до пересечения с ул. Ново-Белинского), со съездами, тротуарами, стоянками | 32 503,8 | Маршрут общественного транспорта | Областной бюджет-95%, местный бюджет-5% |
| 1 | ул.Белинского (от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Белинского), со съездами, тротуарами, стоянками | 33 000,0 | Маршрут общественного транспорта | Бюджетное финансирование 2018 года: областной бюджет-95%, местный бюджет-5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт дорог по решению суда** | | | | |
|  | ул. Ленинградская | 2 105,2 | Решение суда | Областной бюджет-95%, местный бюджет-5% |
|  | ул. Лизы Чайкиной от ул. Куйбышева до д. 120 | 2 778,9 | Решение суда | Областной бюджет-95%, местный бюджет-5% |
|  | ул. Грибоедова от ул. Космонавтов до д.129 | 1136,8 | Решение суда | Областной бюджет-95%, местный бюджет-5% |
|  |  |  |  |  |
| **Проблемные вопросы по обращениям жителей города** | | | | |
| . | Ул. Южная с тротуаром и водоотводом | 2750,0 | Жалобы жителей, работы частично проведены в 2014 году | Местный бюджет. |
|  | Пр-т Ленина съезд к дому 35 | 350,0 | Жалобы жителей | Местный бюджет. |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **3 100,0** |  |  |
| **Ремонт ливневой канализации** | | | | |
| 1 | Ремонт ливневой канализации в районе пр-т Ленина,35 | 100,0 | Жалобы жителей | Местный бюджет. |
| 2 | Ремонт ливневой канализации ул. Восточная, в районе дома № 54 | 350,0 | Решение суда | Местный бюджет. |
| 3 | Ремонт ливневой канализации ул. Жуковского район школы № 9 | 450,0 | Жалобы жителей | Местный бюджет. |
|  | **Всего** | **900,0** |  |  |
| **Ремонт тротуаров** | | | | |
| 1 | Тротуар к школе №9 | 780,0 | Жалобы на отсутствие тротуара | Местный бюджет. |
| 2 | Тротуар по ул. Колхозная перед МБОУ СОШ№5 | 1300,0 | Жалобы жителей | Местный бюджет. |
| 2 | Тротуар по ул. Комсомольская в районе дома №32 | 300,0 | Жалобы в связи с затопление участка тротуара во время дождей и весенний период. | Местный бюджет. |
|  | **Всего** | **2806,0** |  |  |

Начальник управления городского хозяйства И.В. Некрасов